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李智慧
编制说明
为规范房屋建筑和市政基础设施项目全过程工程咨询服务招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合我省实际，制定《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目全过程工程咨询服务招标文件示范文本（2026版）》（以下简称示范文本）。

二、本示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施项目全过程工程咨询服务，其他服务类项目可参照使用。
三、本示范文本的主要编写依据：

1.《中华人民共和国建筑法》；

2.《中华人民共和国招标投标法》；

3.《中华人民共和国民法典》；

4.《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

5.《公平竞争审查条例》； 

6.《浙江省优化营商环境条例》；

7.《浙江省综合性评标专家库和评标专家管理办法》（浙江省人民政府令第412号）；

8.《浙江省公平竞争审查办法》（浙江省人民政府令第403号）；
9.《招标投标领域公平竞争审查规则》（国家发改委等8部委令第16号）；
10.《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等7部委令第11号，国家发改委等9部委令第23号修改）；

11.《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等7部委令第12号，国家发改委等9部委令第23号修改）；

12.《电子招标投标办法》（国家发改委等8部委令第20号）；

13.《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令第16号）；

14.《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）；

15.《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）

16.《住房和城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号）；

17.《浙江省促进民营经济高质量发展若干措施》（浙委发〔2023〕20 号）；

18.《浙江省人民政府关于进一步构建规范有序招标投标市场的若干意见》（浙政发〔2024〕17号）；

19.《浙江省综合评标专家库和评标专家管理办法实施细则》（浙发改公资〔2026〕59号）

20.《浙江省招投标领域公平竞争审查细则》（浙市监反垄断〔2025〕12号）

21.省建设厅关于加强全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管工作的指导意见（浙建〔2024〕8号）

22.《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；

23.《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

24.其他有关工程建设的法律、法规、规章和行政规范性文件。

使用指南

一、总体要求

1.在浙江省行政区域内依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施项目全过程工程咨询服务进行招标的，招标人应使用本示范文本编制招标文件。依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施项目全过程工程咨询服务是指招标范围或招标内容中包含依法必须招标的勘察、设计、监理中的一项及多项的全过程工程咨询服务项目。其他咨询服务类项目拟采用招标方式采购的，可参照使用。单独招标的勘察、设计、监理项目不适用本示范文本。
2.有下划线和投标人须知前附表空白部分，由招标人根据招标项目实际情况和国家有关法律法规规定进行填写；确实不需要填写内容的，用“/”标示。“(”为选择性条款，如需选用则在“(”内打勾。

3.除“可选择部分、下划线空白部分、斜体字部分”由招标人根据实际情况填写外，其他文字不得改动。

4.合同条款及格式的协议书、通用合同条款，同住房和城乡建设部、市场监管总局《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》（GF—2024—2612）的对应部分，本示范文本不再誊抄。

5.政府采购工程项目全过程工程咨询服务中适宜由中小企业提供的，招标人应依法依规预留该部分采购项目预算总额规定的比例专门面向中小企业采购。

6.招标文件应由具备编制招标文件相应能力的专业人员（具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员）撰写。工程项目招标应科学编制最高投标限价，最高投标限价中的各项费用组成应与招标文件中承包人所需承担的工作内容和范围相一致。

7.采用公开招标方式的，招标人应在发布资格预审公告、招标公告前将拟发布的资格预审文件、招标文件在省公共资源交易服务平台上公示不少于5日。

8.招标人应坚持充分竞争的原则，对潜在投标人的资质、业绩、人员执业资格等资格条件和资信标评审因素等招标要求的整体设置进行合理性预估，确保具备同等竞争条件的潜在投标人的数量，保障项目招投标具有充分竞争性。

9.投标人资质条件应满足资质标准要求，需纳入资质动态管理的应提供“资质动态核查结果证明”；招标人在制定招标文件时，应明确投标人需提供的“资质动态核查结果证明”发布的时间节点，充分给予投标人编制投标文件时间。

10.招标人在招投标过程中不准限定投标人的所有制形式、组织形式或者股权结构；不准设定与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关的资格、技术、商务条件；不准设置或者变相设置与业务能力无关的规模、成立年限和明显超过项目要求的业绩要求等门槛限制潜在投标人；不准在采用通用技术标准的一般项目中设置资质、业绩、奖项等加分项；不准明示或者暗示评标专家对不同所有制投标人采取不同评价标准；不准对不同所有制投标人设置或者采用不同的信用评价指标；不准有其他违反法律、法规规定，限制或者排斥民营企业参与投标的行为。

11.在招投标过程中，鼓励招标人运用“不见面开标”“电子远程异地评标”“智能筛查”“数智见证”“数据预警”“数据碰撞”等电子化、数字化手段。

12.采用邀请招标、资格预审的项目可不使用“评定分离”，如需使用“评定分离”按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》等相关规定执行。

13.招标人应在招标文件投标人须知前附表10.1中集中载明否决投标条款，除采用技术标暗标评审的项目外，评标委员会认为投标文件存在应否决投标情形的，应在否决投标前就拟否决情形向投标人进行书面（在线）询问核对，并书面（在线）记录询问情况和投标人反馈情况。

招标人可根据项目情况采用技术标暗标形式，涉及暗标否决其投标条款应依法设定，并在投标人须知前附表10.1集中载明。

15.招标人应严格按照《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程招标人主体责任清单》开展工程建设项目招标投标工作，支持首台（套）重大技术装备平等参与投标，支持中小企业、民营企业平等参与投标，推进建筑业健康发展，合理设置绿色采购标准，落实环保、节能、低碳要求。

16.关于投标文件页数。招标人认为有必要限制投标文件页数的，可以在招标文件予以明确具体数量，并规定投标人违反页数要求的，采用技术标打分制的综合评估法的，其技术标打分按0分计；采用技术标通过制的综合评估法的，其投标将予以否决。

17.采用资格预审方式的，招标人在使用时本示范文本时应结合资格预审文件修改资格审查的相关内容。
二、招标公告（或投标邀请书）部分
（一）招标项目基本信息
1.项目名称、文号。应与前期审批、核准或备案资料内容一致。

2.项目概况。应与审批、核准或备案资料内容一致。其中项目估算（或概算）投资应根据前期审批、核准或备案资料内容填写；审批、核准或备案资料不能反映的，应根据经批准、核准或备案的估算（或概算）详细文件汇总计算，本次招标估算造价（或概算造价），应根据相应的招标工程范围汇总填写。

3.资金来源、出资比例。按审批、核准或备案资料内容填写。

4.项目业主。即招标项目的法人或其他组织，一般是招标项目建设单位。

5.招标人。依照《中华人民共和国招标投标法》规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

6.代理机构。为本次招标提供招标代理服务的机构。自行招标的，相关的代理内容应删除。

（二）本次招标范围

招标范围由招标人自行确定。尽可能详细说明本次招标项目的招标范围、内容、规模、服务要求等。

（三）投标资格条件、要求

1.企业资质要求。根据本次招标内容及住房和城乡建设部有关资质标准的规定，按照完成本次招标工程所需的最低资质条件设置投标人资质及等级要求，不得以不合理的条件限制、排斥投标人或潜在投标人。

2.联合体。全过程工程咨询服务项目原则上应接受联合体投标。
3.拟派项目负责人资格要求。项目负责人应当取得工程建设类注册执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称，并具有类似工程经验。各专项咨询负责人应根据完成本次招标工程所需的最低资格条件设置，法律法规对专项咨询负责人资格无明确规定的，招标人可以根据项目特征和服务需求设置相匹配的相关专业的职业资格或职称要求。招标人应根据相关要求结合本项目对于项目负责人和专项咨询负责人的到位要求，在招标公告或投标邀请书第3.8条中明确注册监理工程师、注册建造师拟在本项目担任项目负责人或专项咨询负责人的，是否可在其他项目担任项目负责人、总监理工程师、全过程咨询项目监理专项咨询负责人或工程总承包施工负责人等职务。
4.业绩要求。招标人需投标人或项目负责人具备类似工程业绩的，数量不得超过1个，工程业绩设置的指标条件原则上不超过2个。设置的业绩指标条件不得高于该标段相关指标要求（其中，以建筑面积、工程造价、合同金额作为业绩指标条件的，不超过该标段相关指标的80%），且应在招标文件中载明要求提供的证明材料名称和形式（包括中标通知书、合同、工程竣工验收文件等。如上述材料所承载的证明内容不能完全体现业绩要求的，需同时提供其他相关的竣工验收资料，包括但不限于竣工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等）。招标人可根据业绩的具体要求，按照宜少不宜多的原则从上述证明材料范围中选择相应的证明材料，并明确证明材料载明信息不一致时的认定顺序。

（四）招标文件的获取
1.招标文件的获取为网上下载形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确招标文件发售方式及时间，发售期不得少于5日。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。
2.疑问提交时间。由招标人依法设定，具体时间应充分考虑投标人获取、阅读招标文件、提出疑问的时间，同时要为答疑预留一定的时间。
3.补充（答疑、澄清）招标文件发布日期。为招标人最迟可能发出补充文件的时间，应充分考虑在投标截止时间前可能发生的变化。
4.投标截止时间。自招标文件发出之日起至投标截止时间不得少于20日。招标人应考虑补充（答疑、澄清）招标文件可能影响投标文件编制内容的，且必须在投标截止时间15日前发布的规定，适当安排投标截止时间。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。
5.投标文件的递交方式为电子网上传输提交形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确投标文件递交方式及时间，还应明确是否需要同时递交纸质投标文件。
三、投标人须知前附表部分

1.条款号1.1.2—1.2.2。应与招标公告（或投标邀请书）相关内容填写一致。

2.招标范围。应与招标公告（或投标邀请书）中招标内容一致，具体描述可详见公告。

3.条款号 1.3.2计划服务期。服务期应满足招标文件要求，并应当允许投标人提出优于服务期的投标承诺。

4.条款号 1.4.1-2.2.1。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。

5.条款号3.5。根据本次招标的具体情况和要求填写。
6.条款号6.1.1。评标专家抽取与使用：按照《浙江省综合评标专家库和评标专家管理办法》（浙江省人民政府令第412号）和《浙江省综合评标专家库和评标专家管理办法实施细则》（浙发改公资〔2026〕59号）规定执行。

7.条款号6.3评标办法。示范文本提供了技术标通过制综合评估法、技术打分制综合评估法，招标人应根据本次招标的实际情况合理选定评标办法。

8.条款号10.1否决投标的情形。招标人在编制招标文件时，应将所有否决投标的情形、以肯定句式集中列入本栏；凡未列入此栏内容的要求，均不得作为否决投标的依据。招标人通过补充文件增加、删除或修改否决投标条款的，应当在补充文件中集中载明调整后完整的否决投标条款。

9.条款号10.6特别说明。招标人根据实际情况需要补充的其他内容，应集中在第 10.6条。

四、评标办法

招标人结合实际选择技术通过制的综合评估法或技术打分制的综合评估法。
五、合同文本部分

协议书格式及通用合同条款可省略；专用合同条款，招标人可根据工程实际情况在补充部分予以补充。

招标人应当根据工程项目的规模和复杂程度，咨询服务的范围、内容和期限等与咨询单位确定服务酬金。全过程工程咨询服务酬金可按各专项服务酬金叠加后再增加相应统筹管理费用计取，也可按人工成本加酬金方式计取。

（项目名称）全过程工程咨询服务项目
（招标编号：
）
招标文件
（□公开招标□邀请招标）
招标人：




（单位盖章）

招标代理机构：




（单位盖章）
          年        月        日

目  录

11□第一章 招标公告


111.招标条件


112.项目概况与招标范围


133.投标人资格要求


144.招定标方式


155.招标文件的获取


156.投标文件的递交


157.行政监督部门


158.联系方式


16□第一章 投标邀请书


16（项目名称） 邀请招标


16投标邀请书


161.招标条件


162.项目概况与招标范围


183.投标人资格要求


204.招定标方式


205.招标文件的获取


206.投标文件的递交


207.行政监督部门


208.联系方式


23第二章 投标人须知


23第一节 投标人须知前附表


47第二节 投标人须知 


59附表一：开标记录表


60附表二：问题澄清通知


61附表三：问题的澄清


62附表四：中标通知书


63附表五：中标结果通知书


64附表六：确认通知


65第三章 评标定标办法


65第一节 评标办法


88第二节 定标办法


89第四章 合同条款及格式


90第五章 服务范围及报价要求


90一、服务范围


91二、报价要求


93第六章  服务技术标准及要求


93一、总则


93二、投资决策综合性咨询


102三、工程建设全过程咨询


107四、其他专项咨询


111五、服务成果要求


112第七章  投标文件格式




□第一章 招标公告
（项目名称）招标公告
1.招标条件

  （项目名称）已由 （项目审批、核准或备案机关名称）以  （批文名称及编号）批准建设，建设资金来 自 （资金来源） ，出资比例为（国有资金或财政资金占比） ，项目业主为     ，招标人为     ，委托代理机构为      。项目已具备招标 条件，现对该项目的工程建设全过程工程咨询服务进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：                                        

2.2建设地点：                                        

2.3计划总投资：                                      

2.4建设规模：                                        
2.5服务期限：                                        

2.6项目管理目标：                                    
2.7标段划分：（如有）                                

2.8招标范围：

（一）投资决策综合性咨询

□项目策划与机会研究：__________________________________________。
□项目可行性研究与论证：________________________________________。
□财务分析与经济评价：_______________________________________ __。
□风险评估与不确定性分析：______________________________________。
□社会影响与稳定性评价：________________________________________。
□组织架构与实施规划：__________________________________________。
□投融资模式与交易结构设计：____________________________________。
□决策评审与后评估预研：________________________________________。
（二）工程建设全过程咨询
□工程报批报建服务：____________________________________________。

□工程勘察设计管理，包括：

    □工程勘察管理：____________________________________________。

    □工程设计管理：____________________________________________。

    □其他：____________________________________________________。

□工程勘察设计服务，包括：

    □工程勘察：________________________________________________。

    □方案设计：________________________________________________。

    □初步设计：________________________________________________。

    □施工图设计：______________________________________________。

    □其他：____________________________________________________。

□工程造价咨询，包括：_________________________________________。

□工程招标采购咨询，包括：

□工程监理招标代理：________________________________________。

    □工程施工招标代理：________________________________________。

    □材料设备采购招标代理：____________________________________。

    □其他：____________________________________________________。

□施工项目管理：________________________________________________。

□工程监理服务：________________________________________________。

□其他：________________________________________________________。

（三）其他专项咨询

□项目融资咨询：_________________________________________________。

□信息技术咨询：_________________________________________________。

□风险管理咨询：_________________________________________________。

□项目后评价咨询：_______________________________________________。

□建筑节能与绿色建筑咨询：_______________________________________。

□工程保险咨询：_________________________________________________。

□其他：_________________________________________________________。

2.9其他：招标人根据项目需要自行增加。
2.10 是否属于政府采购工程               □是  □否

2.11 是否专门面向中小企业预留  

□是  

□否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.12 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.12.1本标段整体面向中小企业；

□2.12.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3.投标人资格要求

（一）投标人：

□3.1具备

      资质；(（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）
3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

(3.2.1项目负责人由牵头单位委派；

□3.2.2联合体数量不超过     个；

3.2.3联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定；

□3.2.4其他：  （招标人认为需要增加的，符合法律法规的其他要求）。
□3.3自     年     月     日以来承接过/完成过 （与发包工程相类似的全过程工程咨询服务业绩或单项咨询业绩均可作为资格条件业绩）  业绩；
□3.4面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。

（二）本次招标要求投标人拟派项目主要负责人的资格条件：

3.5项目负责人：须具备有效的        （工程建设类注册执业资格的其中一项）执业资格和工程类、工程经济类高级职称。
3.6自     年     月     日以来承接过/完成过 （与发包工程相类似的全过程工程咨询服务业绩或单项咨询业绩均可作为资格条件业绩）  业绩；
3.7专项咨询负责人
□投资决策咨询负责人：须具备有效的    （专业）注册咨询工程师（投资）。
□勘察管理负责人：                               。
□设计管理负责人：                               。

□勘察负责人：须具备有效的注册土木工程师（岩土）执业资格。

□设计负责人：须具备有效的□（等级）注册建筑师或□（等级）注册结构师资格或□具有    （专业 ）  技术职称。

□造价咨询负责人：须具备有效的一级注册造价师执业资格。
□工程招标采购负责人：                               。

□施工项目管理负责人：                               。
□工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备有效的    （专业）国家注册监理工程师执业资格。本次招标（□允许/□不允许）拟派总监理工程师有在建合同工程。□允许的，应满足下列要求：       。
□其他专项负责人：                               。
□3.8   （招标人认为需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

（三）其他：

3.9投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场失信黑名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.10投标人及其拟派项目负责人自   年   月   日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.11投标人及其拟派项目负责人在投标截止日未被列入失信被执行人名单；
3.12投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.13投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.14承担本项目勘察、设计、监理服务的省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

□3.15  （招标人认为需要增加的、符合法律法规的其他要求）  。

4.招定标方式
4.1招标方式：公开招标。

4.2定标方式：(采用评定分离；(不采用评定分离。

5.招标文件的获取

5.1 本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放 （招投标交易平台）       。

5.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录 （招投标交易平台）    自行下载招标文件。

5.3招标文件网上下载时间：  年   月   日～   年   月   日。

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为   年   月   日   时   分，□电子招标投标交易平台：                            。

□ 6.2 （投标文件需递交的其他内容，如纸质投标文件递交的地点、方式、要求等）。
7.行政监督部门

行政监督：
                 
地    址：
                 
邮政编码：
                 
电    话：
                 
投诉受理部门：
              
地    址：
                 
邮政编码：
                 
电    话：
                 
8.联系方式

招  标  人：
招标代理机构：

地      址：
地      址： 
 

联  系  人：
联  系  人： 

电      话：
电      话： 

邮      箱：
邮      箱： 

年     月     日 

□第一章 投标邀请书
（项目名称） 邀请招标
投标邀请书
  （邀请单位名称）   ：
1.招标条件

  （项目名称）已由 （项目审批、核准或备案机关名称）以  （批文名称及编号）批准建设，建设资金来 自 （资金来源），出资比例为（国有资金或财政资金占比） ，项目业主为     ，招标人为     ，委托代理机构为     。项目已具备招标 条件，现对该项目的工程建设全过程工程咨询服务进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：                                        

2.2建设地点：                                        

2.3计划总投资：                                      

2.4建设规模：                                        
2.5服务期限：                                        

2.6项目管理目标：                                    
2.7标段划分：（如有）                                

2.8招标范围：

（一）投资决策综合性咨询

□项目策划与机会研究：__________________________________________。
□项目可行性研究与论证：________________________________________。
□财务分析与经济评价：_______________________________________ __。
□风险评估与不确定性分析：______________________________________。
□社会影响与稳定性评价：________________________________________。
□组织架构与实施规划：__________________________________________。
□投融资模式与交易结构设计：____________________________________。
□决策评审与后评估预研：________________________________________。
（二）工程建设全过程咨询
□工程报批报建服务：____________________________________________。

□工程勘察设计管理，包括：

    □工程勘察管理：____________________________________________。

    □工程设计管理：____________________________________________。

    □其他：____________________________________________________。

□工程勘察设计服务，包括：

    □工程勘察：________________________________________________。

    □方案设计：________________________________________________。

    □初步设计：________________________________________________。

    □施工图设计：______________________________________________。

    □其他：____________________________________________________。

□工程造价咨询，包括：__________________________________________。

□工程招标采购咨询，包括：

□工程监理招标代理：________________________________________。

    □工程施工招标代理：________________________________________。

    □材料设备采购招标代理：____________________________________。

    □其他：____________________________________________________。

□施工项目管理：________________________________________________。

□工程监理服务：________________________________________________。

□其他：________________________________________________________。

（三）其他专项咨询

□项目融资咨询：________________________________________________。

□信息技术咨询：________________________________________________。

□风险管理咨询：________________________________________________。

□项目后评价咨询：______________________________________________。

□建筑节能与绿色建筑咨询：______________________________________。

□工程保险咨询：________________________________________________。

□其他：________________________________________________________。

2.9其他：招标人根据项目需要自行增加。
2.10 是否属于政府采购工程               □是  □否

2.11 是否专门面向中小企业预留  

□是  

□否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.12 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.12.1本标段整体面向中小企业；

□2.12.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3.投标人资格要求

（一）投标人：

□3.1具备

      资质；(（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）
3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

(3.2.1项目负责人由牵头单位人员委派；

□3.2.2联合体数量不超过     个；

3.2.3联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定；

□3.2.4其他：  （招标人认为需要增加的，符合法律法规的其他要求）。
□3.3自     年     月     日以来承接过/完成过（与发包工程相类似的全过程工程咨询服务业绩或单项咨询业绩均可作为资格条件业绩）  业绩；
□3.4面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。

（二）本次招标要求投标人拟派项目主要负责人的资格条件：

3.5项目负责人：须具备有效的   （工程建设类注册执业资格的其中一项）   执业资格和工程类、工程经济类高级职称。
3.6自     年     月     日以来承接过/完成过（与发包工程相类似的全过程工程咨询服务业绩或单项咨询业绩均可作为资格条件业绩）  业绩；
3.7专项咨询负责人
□投资决策咨询负责人：须具备有效的    （专业）注册咨询工程师（投资）。
□勘察管理负责人：                               。
□设计管理负责人：                               。

□勘察负责人：须具备有效的注册土木工程师（岩土）执业资格。

□设计负责人：须具备有效的□（等级）注册建筑师或□（等级）注册结构师资格或□具有    （专业）   技术职称。

□造价咨询负责人：须具备有效的一级注册造价师执业资格。
□工程招标采购负责人：                               。

□施工项目管理负责人：                               。
□工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备有效的   （专业） 国家注册监理工程师执业资格。本次招标（□允许/□不允许）拟派总监理工程师有在建合同工程。□允许的，应满足下列要求：           。
□其他专项负责人：                               。
□3.8   （招标人认为需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

（三）其他：

3.9投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场失信黑名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.10投标人及其拟派项目负责人自     年   月   日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.11投标人及其拟派项目负责人在投标截止日未被列入失信被执行人名单；
3.12投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.13投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.14承担本项目勘察、设计、监理服务的省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

□3.15  （招标人认为需要增加的、符合法律法规的其他要求）  。

4.招定标方式
4.1招标方式：邀请招标。

4.2定标方式：(采用评定分离；(不采用评定分离。

5.招标文件的获取

5.1 本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放     （招投标交易平台）      。

5.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录   （招投标交易平台）   自行下载招标文件。

5.3招标文件网上下载时间：  年   月   日～   年   月   日。

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为   年   月   日   时   分，□电子招标投标交易平台：                            。

□ 6.2 （投标文件需递交的其他内容，如纸质投标文件递交的地点、方式、要求等）。
7.行政监督部门

行政监督：
                 
地    址：
                 
邮政编码：
                 
电    话：
                 
投诉受理部门：
              
地    址：
                 
邮政编码：
                 
电    话：
                 
8.联系方式

招  标  人：
招标代理机构：

地      址：
地      址： 
 

联  系  人：
联 系 人： 

电      话：
电      话： 

邮      箱：
邮      箱： 

年     月     日 

备注：你单位收到本邀请书后，请于
年
月
日
时前，以书面形式确认是否参加投标。

附件：确认通知
□确认通知
 （招标人名称） ：
我方已于    年    月    日收到你方于     年    月    日发出的  （项目名称）招标的投标邀请书，并确认         （参加/不参加）投标。 特此确认。
被邀请单位名称：               （单位盖章）
          法 定 代 表 人：               （签字或盖章）

    年    月    日

第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表 
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：
地址：
联系人：
电话：
邮箱：

	1.1.3
	招标代理机构
	名称： 

信用评价等级：
地址：
项目负责人：          信用评价等级：
联系人：

电话：
邮箱：

	1.1.4
	项目名称
	 

	1.1.5
	项目建设地点
	 

	1.2.1
	资金来源及出资
比例
	 

	1.2.2
	资金落实情况
	 

	1.3.1
	招标范围
	□见招标公告 

□见投标邀请书

	1.3.2
	计划服务期
	□   日历天，从  年  月  日起，至  年  月  日止。 
□从全过程工程咨询服务合同签订之日起     个日历天。

□其他：                             。
投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。

	1.4.1
	投标人资格条件、能力
	□见招标公告

□见投标邀请书

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求；

其他：               。

	1.9.1
	踏勘现场
	□不组织
□组织， 联系人：      ；联系电话：        。
踏勘时间：     ；地点：           。

	1.10
	投标预备会
	□不召开。
□召开，时间：       ；地点：          。

	1.11
	分包
	□不允许
□允许，分包的咨询业务：                 。

分包金额要求：                   。

分包企业应符合规定的资格要求。

	1.12.1
	实质性要求和条件
	详见招标公告或者投标邀请书

其他要求：            。

	1.12.2
	偏差
	□不允许

□允许，偏差的内容、范围和幅度：                   

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	                                      。

	2.2.1


	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	截止时间：     年     月     日     时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）
提交方式：（由招标人填写）          。

联系方式：          联系人：        。

	2.2.2
	招标文件澄清、修改发出的形式
	招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。

在招投标交易平台上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	2.2.3
	投标人确认
收到招标文件澄清、修改
	潜在投标人应自行关注招投标交易平台发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1
	投标文件的组成
	一、资格审查资料组成
1.投标函；

2.投标函附录；
3.投标人营业执照（若有）；
4.法定代表人授权委托书（若有）；
5.法定代表人身份证明（若有）

6.联合体各方签订的共同投标协议（若有，联合体投标的提供）；
7.建设主管部门核发的资质证书（若有）；
8.资质动态核查结果证明（若有）；
9.拟派项目负责人、专项咨询负责人注册执业证书或其他证书；

10.拟派项目负责人、专项咨询负责人最近连续三个月的社保证明；

11.资格业绩汇总表（如有，附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）；
12.投标保证金缴纳证明资料；
13.《中小企业声明函》（若有，面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供）；

14.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写）；

15.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件；
16.招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他实质性响应的资料（若有）。

二、技术标文件组成

1.全过程工程咨询服务工作大纲；

2.设计方案；
3.咨询服务管理体系及标准；

4.重点难点分析；
5.信息化管理与应用水平；

6.拟分包咨询业务及分包商情况；

7.招标人需要的其他资料。
三、资信标文件组成

1.投标人一般情况；
2.近年财务状况表；
3.评分业绩汇总表（若有，评分业绩条件的汇总，附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）；
4.投标人、拟派项目负责人信用情况；
5.项目管理班子配备情况表；
6.其他资料（若有）。

四、商务标文件组成

1.服务费报价表；

2.其他资料。

（本内容仅供招标人编制时参考，招标人需根据项目实际情况合理设置文件组成资料）

	3.2.3
	最高投标限价
	□1.最高投标限价       元，四舍五入，保留两位小数；
□2.在投标截止时间15个日历天前以补充文件的形式公布；
□3.其他：                  。
（可根据全过程工程咨询服务内容逐项明确分项最高限价）。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	                                      。

	3.3.1
	投标有效期
	      个日历天（从投标截止之日起算）

	3.4.1
	投标保证金
	□不要求提交投标保证金 

□要求提交投标保证金
□其他减免投标保证金情况。
（一）投标保证金的金额：不少于 
万元。（不得超过项目估算价的2%）

（二）投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。
（三）投标保证金的交纳方式：

投标保证金的形式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账（从基本账户转出）。

□1.交纳要求（转账）：

户名：              。

帐户：              。

开户银行：          。

□2.交纳要求（银行保函/保证保险/融资担保公司担保保函）：          。
□3.其他：                              

备注：（1）以银行转账形式缴存的投标保证金应当从投标人基本账户转出；

（2）以投标保证保险或担保方式提交的须从投标人基本账户出资购买；

（3）重新招标项目，参与投标的投标人仍须按上述规定要求重新提交投标保证金。

（4）投标人提交的投标保函中保证人承担责任的条件须与招标文件的要求一致；

（5）投标人提交的投标保函必须是不可撤销见索即付的保函；

（6）若因投标人的投标保函中承担责任的内容条件及赔付方式与招标文件要求不完全一致导致担保人拒不承担担保责任的，由投标人按招标文件规定的投标保证金金额向招标人履行赔付责任。

（7）基本账户证明资料：开户许可证或基本存款账户证明

（四）投标保证金不予退还的情形：

1.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。

2.中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	□1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。
□2.其他：                             。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。
（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。
（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.5
	实质性响应招标文件及评审打分资料
	（一）实质性响应招标文件资料

1.投标人营业执照的复制件。

2.法定代表人授权委托书（投标文件由委托代理人签字的，投标人应委托本单位在职职工，并按格式提供授权委托书，联合体投标的，委托代理人应由联合体牵头人委派）。
□3.联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）；
□4.建设主管部门核发的资质证书；
□5.提供招标文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期投标所需资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）；
□6.拟派项目负责人、专项咨询负责人资格证明材料：注册执业证书或其他证书、最近连续三个月的社保证明（因社保信息发布时间的不确定性，应为连续三个月，至少应包含投标截止时间当月、当月前一个月、当月前两个月等三个月中的任意一个月）；
□7.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或融资担保公司保函或其他形式保证金证明，并提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出凭证；基本账户证明资料：开户许可证或基本存款账户证明）。
□8.《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供）；

9.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写）；

□10.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件。
□11.                    （招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他实质性响应的资料）。

（二）评审打分资料：
1.                              （招标文件对提供的资料有打分内容的填写，无则删除本条）
以上涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。相关部门已明确自动延期的仍有效，但应附上相关证明文件。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内通过系统等方式澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	□不允许。
□允许。

	3.7.3
	签字或盖章
要求
	□电子投标文件：投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式（可由联合体各方加盖实体章后复制上传）之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。
□纸质投标文件：投标文件应采用不褪色的材料书写或打印，投标文件格式文件中要加盖“投标人公章”“法定代表人（或委托代理人）签字或盖章”的文件，必须按要求加盖公章或签字。由投标人的法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明书；由代理人签字的，应附授权委托书和合法身份证明。授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。
□技术标采用暗标，技术标（暗标）不得盖章或签字。
□其他要求：            

	3.7.4
	投标文件份数
	□电子投标文件。加密电子投标文件一份（上传至电子招投标交易平台），作为投标文件正本。
□纸质投标文件。
1.资格审查文件：正本1份，副本    份
2.技术标：正本1份，副本    份
3.资信标：正本1份，副本    份
4.商务标：正本1份，副本    份
5.装订要求：技术标副本（暗标）、技术标正本（明标）、资格审查文件、资信标、商务标分别单独装订，文本采用胶装。

	3.7.5
	是否采用
“技术暗标”
	□不采用。
□采用。具体要求为：                    。

	4.1
	投标文件密封、标记和电子投标加密要求
	□纸质文件：                            。
□使用投标工具软件编制生成的加密电子投标文件。

	4.2.1
	投标截止时间
	    年    月    日    时    分

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	□电子投标文件使用专用密钥上传至           。
□纸质投标文件提交地点：                   。

	4.2.3
	退还投标文件
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： 
1.递交投标文件的投标人少于3个的；
2.其他：                        。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件；

2.未按招标文件要求上传的；
3.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。
4.存在下列情况之一的，视为拒收：
（1）电子投标文件无法解密的；
（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；
（3）电子投标文件无法导入成功的；
□5.未被邀请的申请人提交的投标文件。

□6.纸质投标文件未按照招标文件要求包封的；
7.其他：                               。

	5.1
	开标时间
和地点、参加开标会议的要求
	1.开标时间：同投标截止时间、两阶段开标时在第一阶段宣布的第二阶段开标时间。

□2.线下开标地点：                      。

□3.线上开标地点：开标网址为https://ztb.zj.gov.cn/open-bid，开标地点为         。

4.参加线上开标会议要求：投标人应在投标截止时间之前使用数字证书（CA锁）自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通信畅通。请各投标人使用统一交易平台最终确定的浏览器访问交易平台不见面开标大厅完成远程开标。投标人可全程在线观看开标过程，除本次招标明确投标人需前往现场递交纸质投标文件、光盘、样品等材料的情况外，本项目无需到现场开标。

5开标期间，各交易主体使用数字证书（CA锁）在各自的电脑、移动终端上的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。

	5.2
	开标程序
	□线下开标： 招标人自行确定       

□线上开标：
1.投标人参加开标须准备生成投标文件的数字证书（CA锁）以供开标时解密投标文件。

2.由招标人代表（包括招标代理机构，下同）进行开标。

3.开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件拒收：

（1）投标人未按规定加密的投标文件。

（2）未在投标截止时间前完成上传的投标文件。

（3）未通过资格预审的申请人提交的投标文件。（采用资格预审方式招标的）

（4）未在投标截止时间前递交纸质投标文件、光盘、样品等材料的。（若有）

（5）投标文件不符合招标文件规定的其他接收要求的。

□4.开标程序（一次开标） 

（1）宣布开始：至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表姓名（自行决定是否公布）、交易中心见证代表（自行决定是否公布）、监标人（自行决定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量：招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。

（3）投标人解密：投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。投标人解密时间□30分钟□60分钟□120分钟。

投标人解密方式：投标人使用统一交易平台最终确定的浏览器自行登录交易平台不见面开标大厅。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件确保有效的数字证书（CA锁）在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。

（4）招标人解密：全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用生成招标文件确保有效的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）抽取系数（若有）

（6）公布开标结果：招标人解密完成后，开标系统公布投标人名称、项目负责人、投标报价、计划服务期、系数等内容。

（7）异议及回复：若投标人对开标有异议，应在开标过程（开标结束前）中通过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及异议答复内容应面向所有投标人公开。

（8）投标人确认：开标结果当场公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

（9）开标结束：全部投标人完成在线确认或5分钟过后，招标人宣布本次开标结束。

开标时抽取产生的结果以及现场录入的备注说明均与开标记录一起在浙江省公共资源交易服务平台予以公布。

□4.开标程序（两阶段开标）

（1）宣布第一阶段开标开始：至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表姓名（自行决定是否公布）、交易中心见证代表（自行决定是否公布）、监标人（自行决定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量：招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。

（3）投标人解密：投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。投标人解密时间□30分钟□60分钟□120分钟。

投标人解密方式：投标人使用统一交易平台最终确定的浏览器自行登录交易平台不见面开标大厅。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件确保有效的数字证书（CA锁）在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。

（4）招标人解密：全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用生成招标文件确保有效的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）公布第一阶段开标结果：招标人解密完成后，开标系统公布投标人名称、项目负责人、投标报价、服务期、质量目标等内容。

（6）异议及回复：若投标人对开标有异议，应在开标过程（开标结束前）中通过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及异议答复内容应面向所有投标人公开。

（7）投标人确认：开标结果当场公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

（8）第一阶段开标结束：全部投标人完成在线确认或5分钟过后，招标人现场公布第二阶段开标时间（一般为通知评标专家开始评标时间），宣布本次开标结束。

（9）宣布第二阶段开标开始：至通知的第二阶段开标时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表姓名（自行决定是否公布）、交易中心见证代表（自行决定是否公布）、监标人（自行决定是否公布）等有关现场信息。

（10）抽取第二阶段系数（若有）。

（11）公布第二阶段开标结果：招标人解密完成后，开标系统公布第二阶段抽取系数。

（12）异议及回复：若投标人对第二阶段开标有异议，应在开标过程（开标结束前）中通过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及异议答复内容应与第二阶段开标内容相关，并面向所有投标人公开。

（13）投标人确认：开标结果当场公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

（14）第二阶段开标结束：全部投标人完成在线确认或5分钟过后，招标人宣布本次开标结束。
开标时抽取产生的结果以及现场录入的备注说明均与开标记录一起在浙江省公共资源交易服务平台予以公布。

5.开标特别说明

（1）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 

（2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

（3）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（4）投标人必须使用生成电子投标文件的数字证书（CA锁）解密电子投标文件。

6.不见面开标软硬件要求

投标人电脑或移动终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

（1）建议电脑配置：系统windows7及以上64位操作系统电脑内存4G及以上；

（2）网络环境：应在稳定良好的网络环境，保障在线解密及远程开标过程流畅；

（3）工具：应安装最新版本CA互认客户端，请前往“浙江省统一招投标交易平台”工具下载页面进行下载安装；

（4）浏览器：建议使用GoogleChrome-139.0.7258.140（64位）以上、MicrosoftEdge-140.0.3485.54（64位）以上。

	5.4
	特殊情况处置
	1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标截止时间延期的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

2.投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。
3.其他：（具体技术要求遵照省数据局的规定） 。

	6.1.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会组成：5人以上单数，其中招标人代表≤   人，有关技术、经济等方面的专家≥   人。

□评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标专家不得少于5人，并符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条的规定。

	6.3
	评标方法
	□技术标通过制的综合评估法。
□技术标打分制的综合评估法（技术标明标）。

□技术标打分制的综合评估法（技术标暗标）。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	□1.（应根据法律法规及相关文件要求填写）    。

□2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐 3-5名中标候选人（如有效投标人≤2家且仍有竞争力时应全部推荐）。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：              （网址）
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.2.1
	确定中标人
	□授权评标委员会确定中标人。

□根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。

□评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：                            。

	7.2.3
	□定标会议地点和时间
	□1.定标时间：                 。
□2.定标地点：                 。

□招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。

	7.2.4
	□考察、□质询
	□1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间）对所有中标候选人进行□考察、□质询。

□2.□考察、□质询小组由（3人及以上单数）组成。

	7.2.5
	□定标委员会组建
	定标委员会由（5人及以上单数）组成。

	7.2.6
	□面询、答辩
	面试、答辩人：

□拟派项目负责人；□专项咨询负责人；

□参与答辩的具体人员在开标现场由招标人随机抽取，答辩人员范围：应明确参与抽取的答辩人员的范围，范围为项目负责人及各专项咨询负责人）；

	7.2.7
	口定标要素及具体内容
	□价格因素：                            ；
□企业实力：                            ；
□企业信誉：                            ；
□服务大纲：                            ；
□拟派团队能力与水平：                  ；
□评标报告：                            ；
□质询或（和）考察报告：                ；
□现场答辩情况                          ；
□招标人认为需要考量的其他因素：        。

	7.2.9
	□定标方法
	□票决法
□集体议事法
□其他定标办法：           。

	7.2.10
	□中标公告媒介及期限
	公告媒介：                 。

公告期限：不少于    日。

	7.2.11
	□按原定标方法确定中标人
	其他情形：                 。

	7.2.12
	□重新定标
	其他情形：                              。

	7.4.1
	履约保证金
	□不要求。
□要求。履约保证金金额：合同总价的   %（不得超过 2%）。履约保证金形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； 
□2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 
3.法律法规规定的其他情形。 
□4.（招标人认为需添加的其他情形）。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于依法必须招标的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	9.6
	异议与投诉
	1.异议：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（4）其他：（由各地招投标主管部门填写）    。

2.投诉：

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

（2）其他：（由各地招投标主管部门填写）。

3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

	10.1
	否决投标的情形
	投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过质询程序，其投标文件将被否决：
1.投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件载明的要求（证明材料以投标人须知前附表 3.5 中“资格审查资料”内容为准）；
2.投标人被县级以上有关行政监督部门依法限制投标且在限制期内的；
3.投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表第3.7.3 项规定为准）签字或盖章的；
4.委托代理人无有效的授权委托书的；
5.组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议的；
6.投标人存在招标文件投标人须知 1.4.3 项和□投标人须知前附表第10.6款第4、5点规定情形的；
7.投标函载明的服务期短于招标文件规定的计划服务期的；
8.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
9.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
10.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；
11.投标函载明的投标报价或其他关键内容不全或有瑕疵的；
□12.投标人未按以下要求进行报价的：（招标人认为需要设置的填写，无则删除本条）；
□13.报价评审时，投标人拒绝以下条款修正的：（招标人认为需要设置的填写，无则删除本条）；
14.主要服务方案不可行或主要服务设备不能满足需要的；
15.投标文件的服务大纲评审存在以下情形之一的：
（1）服务大纲中服务人员的专业配置不符合工程需要；服务人员的权利和责任不明确；
□（2）服务大纲中未阐明本工程施工的难点、要点和关键部位，质量控制的保证措施和手段不可行； 
□（3）现场安全文明施工的服务管理措施不可行；
□（4）造价控制、进度控制与合同管理的服务管理措施不可行；
□（5）检测仪器和工具不能满足服务工作需要；

□（6）招标人认为必要的其他情形：        。
16.采用的服务标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的，或采用的服务方法或采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

□17.技术标文件超过　　页的（为包含封面、扉页、目录、正文等内容的技术标文件总页数，以PDF文件显示的总页数为准）；

□18.违反投标文件暗标要求的；
□19.未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的；

20.经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；
21.  （招标人需要增加的符合法律法规规定的其他内容，无则删除本条）。
22.存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	10.2
	定标前核查
	招标人定标前，将组织核验：

□1.“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态；
2.查询拟中标人及拟派项目负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求；
□3.面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份。

	10.3
	投标文件的澄清、说明、补正
	1.澄清回复时间不得超过发出通知后    分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会将按照招标文件有关条款否决投标或继续评审。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视为投标人不予回复或确认。
2.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或补正的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或补正，不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.拟派注册监理工程师担任项目负责人和监理专项咨询负责人“有在建合同工程”的认定标准：

（1）在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任总监理工程师的情形为“有在建合同工程”。
（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
（3）在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。
2.在建项目的项目总监理工程师认定标准：
（1）合同协议书尚未签订的，以中标通知书中载明的项目总监理工程师为准；合同协议书已经签订的，以合同协议书中明确的项目总监理工程师为准；中标通知书与合同协议书中总监理工程师不一致的，应提供建设单位相关证明资料。
（2）在建项目的总监理工程师发生更换的，投标人应在投标文件中提供项目业主同意更换的证明，原总监理工程师在建项目信息有备案在建设主管部门的，还应同时提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。投标人在投标文件中提供上述材料的，以更换后的总监理工程师视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的总监理工程师视为有“在建合同工程”。

3.拟派注册建造师担任项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：
（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。验收合格的认定：以竣工验收备案或建设主管部门出具证明为准。
4.以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。

5.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：

（1）项目业主（或发包人）同意更换的证明；

（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件；

6.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。

	□10.5
	陈述和答辩
	1.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审有效投标人的拟派项目负责人。
2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复□其他
3.陈述和答辩通知方式及相关规定：            。
4.陈述和答辩地点：                。
5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定。
6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。

□7.其他：                  。

	10.6
	特别说明
	1.投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。
2.投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。
3.除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与报价清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。
4.评标委员会结合标中预警信息综合评审，在评标过程中如发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应将有违法嫌疑（监管部门在评审开始前已开展核查工作的除外）的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门做进一步调查处理。
□（1）投标人挂靠其他单位。

□（2）投标人从其他单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书。

□（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

□（4）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。

□（5）投标人拟派项目负责人、专项负责人不是本单位人员（上述人员社保信息或注册单位信息与投标单位不一致或同时存在多个单位的社保缴纳记录）。

□（6）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

□（7）投标人之间约定中标人。

□（8）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

□（9）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

□（10）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

□（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。电子招投标过程中不同投标人的投标文件制作机器码一致（评标时行政监督部门已查实投标人无违法违规情况的除外）或文件创建标识码（或制作码、检测码）一致或造价锁号相同的。

□（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。电子招投标过程中不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址上传投标文件、购买电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的。

□（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

□（14）不同投标人的投标文件相互混装。

□（15）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

□（16）使用伪造、变造的许可证件；或提供虚假的财务状况或者业绩；或提供虚假的项目负责人或者专项负责人简历、劳动关系证明；或提供虚假的信用状况。

□（17）不同投标文件中法定代表人或授权委托人或投标联系人或项目班子成员中有人员雷同或联系方式相同的（投标人能证明其不存在故意一致的除外）。
□（18）同一标段不同投标人之间出现控股、管理关系的。

□（19）项目负责人个税信息和社保信息缴纳单位不一致。

5.投标人应按照本项目行政监督部门要求及时配合评审开始前的标中相关预警信息核查工作，未按要求配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒等情形影响监管部门核查的，一律由评标委员会按照本前附表10.1的要求否决投标，同时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投标保证金不予退还。
6.评标委员会如发现投标人资格明显不符合资格要求的（除存在理解争议内容外）以及投标保证金未缴纳的，除否决投标外，应一律按涉嫌串通投标或弄虚作假移交招标投标行政监督部门做进一步调查处理，招标人应同步按照本前附表3.4.4的要求不予退还投标保证金。
7.其他：                       。


 
第二节 投标人须知 
1.总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本服务标段进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划服务期：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段服务的资格条件、能力和信誉：
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）拟派项目负责人、专项咨询负责人资格：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。
1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的单位；
（4）为本标段的施工单位；
（5）与本标段的代建人或招标代理机构或施工单位同为一个法定代表人（或相互控股或相互参股或相互任职或相互工作的）；
（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（7）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被本次招标项目所在地县级及以上主管部门暂停或取消投标资格的；
（11）进入清算程序，或被宣告破产；

（12）被依法暂停或取消投标资格的；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分。投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10 投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差做不利于该投标人的量化。
2  招标文件
2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标定标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）服务范围及报价要求；
（6）服务技术标准及要求；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第 1.10 款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2  招标文件的澄清、修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清、修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布澄清、修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料等组成。（招标人可将投标人须知前附表3.1投标资料按相应的评标办法进行组合）
3.2 投标报价
3.2.1投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销或修改其投标文件。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人提交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 投标保证金的退还：

3.4.3.1未中标单位的在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2中标单位的在合同签订后退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 实质性响应招标文件和评审打分资料
见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、服务技术标准和要求、服务范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5 技术标是否采用暗标及具体要求见投标人须知前附表。
4.投标
4.1 投标文件的密封、标记和电子投标加密要求
投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的方式和地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在电子平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，交易平台将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交。
5.开标
5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
见投标人须知前附表。

5.2 开标程序
见投标人须知前附表。

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 特殊情况处理

见投标人须知前附表。

6.评标
6.1  评标委员会
6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3  评标方法
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
7.2定标方式

7.2.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐中标候选人确定中标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.2.3 定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.2.3规定的时间和地点召开定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.2.4 招标人可在投标人须知前附表7.2.4规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标人须知前附表7.2.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.2.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.2.6 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

7.2.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，根据投标人须知前附表7.2.7选定内容为定标要素：
（1）价格因素：主要包括商务报价高低；
（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年来的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）服务大纲：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案等；
（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；
（6）招标人认为需要考量的其他因素。 
7.2.8中标候选人出现下列情况的，定标时应慎重选择：
（1）投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人、专项咨询负责人有三年内的行贿犯罪和列为失信被执行人名单；
（2）近三年内承接过的项目中有严重违约或工程重大质量安全事故；
（3）近三年内被查实存在挂靠、转包等严重违法违规行为；
（4）投标报价明显高于其他中标候选人的。
招标人应在定标报告中设置专门章节，明确中标人关于本条事项的核查情况。
7.2.9定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

投标人须知前附表7.2.9规定的其他定标办法。

7.2.10招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.10规定的媒介上公告不少于3日。

7.2.11定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。

 7.2.12定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.12规定的其他情形。

7.3  中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4  履约保证金
7.4.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人提交履约保证金，并应符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金要求。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。
7.4.2  中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5  签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.重新招标和不再招标
8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）其他情形见投标人须知前附表。
8.2  不再招标
见投标人须知前附表。
9.纪律和监督
9.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5  对定标委员会成员的纪律要求
定标委员会成员及相关工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，应当严格遵守保密规定，不得以任何形式向外透露定标委员会成员名单、考察报告、中标人推荐以及与定标有关的其他情况。定标委员会成员需接受纪检监察部门对定标会议的监督。
9.6  异议与投诉
见投标人须知前附表。
需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表一：开标记录表
 
          （项目名称） （标段名称）  
标段开标记录表
 
开标时间：     年
     月     日     时     分
开标地点：                        。
（一）唱标记录
	序号
	投标人
	投标报价（元）
	项目负责人
	服务
人数
	计划服务期
	投标保证金缴纳情况
	投标人确认
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


（二）开标过程中的其他事项记录
 
招标人代表：      记录人：      监标人：           
 
      年    月    日
附表二：问题澄清通知
 
问题澄清通知
编号：        
 
           （投标人名称）：
   （项目名称） （标段名称）   标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
……
请将上述问题的澄清于      年      月      日      时前通过招投标交易平台反馈。
 
 
 
 
    （项目名称）招标评标委员会
 
      年    月    日

附表三：问题的澄清
 
问题的澄清
编号：        
 
   （项目名称） （标段名称）   标段招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：
1.
2.
……
 
 
 
 
 
 
投标人：（盖章） 
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
      年    月    日

附表四：中标通知书
 
中标通知书
 
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：
	招标项目名称
	 

	招标人名称
	 

	中标人名称
	 

	项目负责人/专项咨询负责人
	 

	中标金额
	（大写）：      （小写）：      

	服务期
	 

	中标内容范围
	 

	中标人与招标人签订中标合同期限
	 

	签订中标合同地址
	 

	其他需说明内容
	 


招标人：    （盖章）  
招标代理单位：   （盖章）    
      年    月    日
附表五：中标结果通知书
 
中标结果通知书
 
（未中标人名称）：
我方已接受（中标人名称）于      年      月      日（投标日期）所递交的   （项目名称） （标段名称）   标段投标文件，确定   （中标人名称）   为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！
 
 
 
 
 
招标人： （盖章） 
法定代表人：（盖法定代表人章） 
      年    月    日
附表六：确认通知
 
确认通知
 
 
 
         （招标人名称）：
我方已接到你方      年     月     日发出的   （项目名称） （标段名称）  标段招标关于中标结果的通知，我方已于      年     月     日收到。
 
特此确认。
 
 
 
投标人： （盖章）
     年     月     日
第三章 评标定标办法
第一节 评标办法
□技术标通过制的综合评估法
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标专家和评标专家库管理办法》《浙江省综合评标专家库和评标专家管理办法》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持质询、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信评审；

（四）投标文件的服务大纲评审；
（五）投标文件的报价评审；
（六）答辩评审；
  （七）必要时对投标文件中的问题进行质询，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（八）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（九）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10.1“否决投标的情形” 第（二）款内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的评审程序。

2.质询

（1）投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织质询。

（2）凡是评标委员会拟作出否决投标认定的，应组织相关投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应自行关注平台中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

（3）质询应通过交易中心电子招投标交易平台或其他合理方式通知相关投标人。质询问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式或其他合理方式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（二）资信评审

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

1.投标人诚信评分（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）

投标人在投标截止日前因咨询服务或招标投标原因导致被各级行政主管部门作出行政处罚决定且在公告期限内的，每次扣1分；以住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”记录的行政处罚结果信息公开内容为准，时间以作出处理决定的时间为准。

□2.勘察企业信用（≤2分）（包含勘察服务可设置本项，不设置的，投标人均按满分2分计取）
信用等级为 A 级的得 2 分，信用等级为 B 级的得 1.5 分，信用等级为 C 级的得1.0 分，信用等级为 D 级的得 0.5 分，信用等级为 E 级的得 0 分。
按投标人在投标截止时间上一周的勘察信用等级计取，联合体投标的，按联合体中承担勘察的企业勘察信用等级计取，联合体中多个成员同时承担勘察工作的，信用等级按较低的等级认定。
□3.设计企业信用（≤2分）（包含设计服务可设置本项，不设置的，投标人均按满分2分计取）
信用等级为 A 级的得 2 分，信用等级为 B 级的得 1.5 分，信用等级为 C 级的得1.0 分，信用等级为 D 级的得 0.5 分，信用等级为 E 级的得 0 分。
按投标人在投标截止时间上一周的设计信用等级计取，联合体投标的，按联合体中承担设计理的企业设计信用等级计取，联合体中多个成员同时承担设计工作的，信用等级按较低的等级认定。
□4.监理企业信用（≤2分）（包含监理服务可设置本项，不设置的，投标人均按满分2分计取）
信用等级为 A 级的得2.0分，B级的得1.5分，C级的得1分，D级的得0.5分，E级的得0分。

信用评价得分应统一采用省建设厅发布的信用评价标准，信用评价等级以投标截止时间上一旬（即投标截止时间在当月1-10日的，以上月21-31日发布的最新一期企业信用等级为准；投标截止时间在当月11-20日的，以当月1-10日发布的最新一期企业信用等级为准；投标截止时间在当月21-31日的，以当月11-20日发布的最新一期企业信用等级为准）全省建设监理企业信用评价管理系统发布的“建设监理企业信用评价等级”为准；联合体投标的，按联合体中承担监理工作的监理企业信用等级计取，联合体中多个成员同时承担监理工作的，信用等级按较低的等级认定。
□5.其他 (≤2分）（由招标人根据项目特点依法依规设置，不设置的，投标人均按满分 2分计取）

                                                                 。

（三）投标文件的服务大纲评审

服务大纲评审为通过制评审。

对通过初步评审的投标文件，投标人存在投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第（二）条第15款情形之一的，评标委员会否决其投标。

（四）投标文件的报价评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

（1）评标基准价的计算方法：

评标基准价计算范围为通过符合性评审、服务大纲评审的投标人投标报价，

 □且勘察企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定，概算建安造价5000万元以上的项目可选 B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级；

 □且设计企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定，概算建安造价5000万元以上的项目可选 B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级； 

□且监理企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定，概算建安造价5000万元以上的项目可选 B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级，

如同时符合以上要求，纳入计算范围少于15家的，则多专业同时逐级降低企业信用评价等级，仍不足的，则通过符合性评审、服务大纲评审的投标人投标报价全部进入计算范围，计算精度四舍五入保留两位小数。
□方法一：随机权重平均法

开标时，所有投标文件在0－1之间随机抽取一个权重系数。

进入评分范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An）

评标基准价=——————————————————

A1+A2+…An

□方法二：综合权重法

评标基准价=A×最高投标限价×（100-i）/100+算术平均值B×（1-A） 

A为权重系数（开标时从0.40、0.42、0.44、0.46、0.48、0.50中随机抽取一个值）；i为下浮系数（开标时从2、3、4、5、6、7中随机抽取一个值）。 

算术平均值B：投标评标价m≤5个时，全部投标评标价进行算术平均；投标评标价m≥6个时，去除n家高值和n家低值后进行算术平均，n值为m×20%的四舍五入取整值。

（2）计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.报价评分（≥70分）

偏差率（F%）=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%扣减分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%扣减分值。

根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：投标报价等于评标基准价时，报价评分为满分；□投标报价每高于评标基准价1%扣E1=1分，每低于评标及基准价1%扣E2=0.5分；□投标报价每高于评标基准价1%扣E1=2分，每低于评标及基准价1%扣E2=1分。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，偏差率四舍五入保留六位小数，结果四舍五入保留两位小数。

（五）答辩评审（≤12分，若不设置答辩或分值未完全使用的，将分值分配至报价评审中）
招标人可根据招标项目的实际需求要求投标人答辩。答辩人数不得超过3人，单人答辩的，答辩总分值不超过8分，两人答辩的，答辩总分值不超过10分，三人答辩的，答辩总分值不超过12分，具体分值由招标人自行分配，岗位负责人参与答辩的，得分原则上不少于该岗位满分的60%。评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（四舍五入保留2位小数）为投标人答辩得分。未参加答辩的，得0分。本次答辩人数 填1或2或3 人。
1.答辩人（入围确定）：

□通过符合性评审和服务大纲评审，且资信评分+报价评分之和排名前        名（排名相同时共同进入）的有效投标人的拟派项目负责人，□拟派驻本项目专项咨询负责人：        。

□通过符合性评审和服务大纲评审的所有有效投标人的拟派项目负责人，□拟派驻本项目专项咨询负责人     。

2.答辩方式：□现场语音答复；□书面答复；□电子平台在线答复。

3.答辩通知方式及相关规定：

（1）对通过符合性评审和服务大纲评审的投标人进行预通知（通过电话、短信等方式通知授权委托人）；

（2）报价评分结束后正式通知（通过电话、短信等方式发送给授权委托人）。答辩人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

（3）答辩人应在答辩问题的范围内进行陈述，不得主动澄清其他事项。

4.答辩地点：              。

5.答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。

（六）投标文件的综合评分：资信评分、报价评分、答辩评分的总和。

（七）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以答辩排名靠前的优先；上述均相同的          （在招标文件中明确确定方式）。

2.评标委员会根据投标人须知前附表7.2.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.质询澄清答辩纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标资格条件和业绩；

7.其他建议。

六、其他

中标候选人、否决投标情况和中标候选人投标业绩等评标情况将在投标人须知前附表7.1项规定的媒介公示不少于3日，投标人或其他利害关系人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出投诉；就招标文件、开标、评标结果投诉的，应先向招标人提出异议。

□技术标打分制的综合评估法（技术标明标）
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标专家和评标专家库管理办法》《浙江省综合评标专家库和评标专家管理办法》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于 5 人的单数。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持质询、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的服务大纲评审；
（五）投标文件的报价评审；
（六）答辩评审；
（七）必要时对投标文件中的问题进行质询，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（八）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（九）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10.1“否决投标的情形” 第（二）款内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的评审程序。

2.质询

（1）投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织质询。

（2）凡是评标委员会拟作出否决投标认定的，应组织相关投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

（3）质询应通过交易中心电子招投标交易平台或其他合理方式通知相关投标人。质询问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式或其他合理方式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（二）资信、业绩评审

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

1.投标人诚信评分（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）

投标人在投标截止日前因咨询服务或招标投标原因导致被各级行政主管部门作出行政处罚决定且在公告期限内的，每次扣1分；以住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”记录的行政处罚结果信息公开内容为准，时间以作出处理决定的时间为准。

(2.咨询业绩及项目团队评分（≤10分，招标人不设置业绩及项目团队评分的，所有投标人自动获取该项满分分值。）

(（1）自  年  月  日以来□承接过□完成过的：      企业的业绩情况，得0-3分。（业绩指标规模规定为不超过本次招标项目规模；同类业绩不得设置业绩数量要求。）
(（2）自  年  月  日以来□承接过□完成过的：      拟派项目负责人的业绩情况，得0-2分。（业绩指标规模规定为不超过本次招标项目规模；同类业绩不得设置业绩数量要求。）

(（3）项目负责人及专项咨询负责人配备人员的资格：职业资格年限、年龄、职称、持证情况、荣誉、业绩、到位率承诺等      ，0-5分。
□3.勘察企业信用（≤2分）（包含勘察服务可设置本项，不设置的，投标人均按满分2分计取）
信用等级为 A 级的得 2 分，信用等级为 B 级的得 1.5 分，信用等级为 C 级的得1.0 分，信用等级为 D 级的得 0.5 分，信用等级为 E 级的得 0 分。
按投标人在投标截止时间上一周的勘察信用等级计取，联合体投标的，按联合体中承担勘察的企业勘察信用等级计取，联合体中多个成员同时承担勘察工作的，信用等级按较低的等级认定。
□4.设计企业信用（≤2分）（包含设计服务可设置本项，不设置的，投标人均按满分2分计取）
信用等级为 A 级的得 2 分，信用等级为 B 级的得 1.5 分，信用等级为 C 级的得1.0 分，信用等级为 D 级的得 0.5 分，信用等级为 E 级的得 0 分。
按投标人在投标截止时间上一周的设计信用等级计取，联合体投标的，按联合体中承担设计的企业设计信用等级计取，联合体中多个成员同时承担设计工作的，信用等级按较低的等级认定。
□5.监理企业信用（≤2分）（包含监理服务可设置本项，不设置的，投标人均按满分2分计取）
信用等级为 A 级的得2.0分，B级的得1.5分，C级的得1分，D级的得0.5分，E级的得0分。

信用评价得分应统一采用省建设厅发布的信用评价标准，信用评价等级以投标截止时间上一旬（即投标截止时间在当月1-10日的，以上月21-31日发布的最新一期企业信用等级为准；投标截止时间在当月11-20日的，以当月1-10日发布的最新一期企业信用等级为准；投标截止时间在当月21-31日的，以当月11-20日发布的最新一期企业信用等级为准）全省建设监理企业信用评价管理系统发布的“建设监理企业信用评价等级”为准；联合体投标的，按联合体中承担监理工作的监理企业信用等级计取，联合体中多个成员同时承担监理工作的，信用等级按较低的等级认定。
□6.其他 (≤2分）（由招标人根据项目特点依法依规设置，不设置的，投标人均按满分 2分计取）                                           
（三）投标文件的服务大纲评审

1.服务大纲评分内容（≤50分，含设计服务的≤60分，若不设置答辩或分值未完全使用的，将分值分配至报价评审中）：

（1）全过程工程咨询服务总纲（方案）（≤10分）： 
投标单位针对本项目全过程工程咨询服务编制大纲，内容包括但不限于：
1）总纲符合现行的全过程模式的建设要求，并契合本工程特点。
2）有清晰的组织架构，人员配置与投标人员相符，各项负责人具有相应职责。
3）具有质量、安全、投资、进度等总体控制方案。
4）具有建筑实施管理计划，设定工作节点，且具有相应的工作应对措施。
根据上述大纲内容由评委综合评审打分；总分10分。优：9—10分，良：8-9（不含9）分，一般：7-8（不含8）分，未提供：0分。
（2）根据本项目涉及的各服务主体服务内容自行设置各项评分内容。
2.服务大纲评分计算

由全体评标专家负责对投标文件服务大纲部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。

（四）投标文件的报价评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

（1）评标基准价的计算方法：

评标基准价计算范围为通过符合性评审、服务大纲评审的投标人投标报价，

 □且勘察企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定，概算建安造价5000万元以上的项目可选 B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级；

 □且设计企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定，概算建安造价5000万元以上的项目可选 B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级； 

□且监理企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定，概算建安造价5000万元以上的项目可选 B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级，

如同时符合以上要求，纳入计算范围少于15家的，则多专业同时逐级降低企业信用评价等级，仍不足的，则通过符合性评审、服务大纲评审的投标人投标报价全部进入计算范围，计算精度四舍五入保留两位小数。
□方法一：随机权重平均法

开标时，所有投标文件在0－1之间随机抽取一个权重系数。

进入评分范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An）

评标基准价=——————————————————

A1+A2+…An

□方法二：综合权重法

评标基准价=A×最高投标限价×（100-i）/100+算术平均值B×（1-A） 

A为权重系数（开标时从0.40、0.42、0.44、0.46、0.48、0.50中随机抽取一个值）；i为下浮系数（开标时从2、3、4、5、6、7中随机抽取一个值）。 

算术平均值B：投标评标价m≤5个时，全部投标评标价进行算术平均；投标评标价m≥6个时，去除n家高值和n家低值后进行算术平均，n值为m×20%的四舍五入取整值。

（2）计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.报价评分（≥10分）

偏差率（F%）=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%扣减分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%扣减分值。

根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：投标报价等于评标基准价时，报价评分为满分；投标报价每高于评标基准价1%扣E1=0.5分，每低于评标及基准价1%扣E2=0.3分。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，偏差率四舍五入保留六位小数，结果四舍五入保留两位小数。

（五）答辩评审（≤12分，若不设置答辩或分值未完全使用的，将分值分配至报价评审中）
招标人可根据招标项目的实际需求要求投标人答辩。答辩人数不得超过3人，单人答辩的，答辩总分值不超过8分，两人答辩的，答辩总分值不超过10分，三人答辩的，答辩总分值不超过12分，具体分值由招标人自行分配，岗位负责人参与答辩的，得分原则上不少于该岗位满分的60%。评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（四舍五入保留2位小数）为投标人答辩得分。未参加答辩的，得0分。本次答辩人数 填1或2或3 人。
1.答辩人（入围确定）：

□通过符合性评审和服务大纲评审，且资信评分+报价评分之和排名前        名（排名相同时共同进入）的有效投标人的拟派项目负责人，□拟派驻本项目专项咨询负责人：        。

□通过符合性评审和服务大纲评审的所有有效投标人的拟派项目负责人，□拟派驻本项目专项咨询负责人     。

2.答辩方式：□现场语音答复；□书面答复；□电子平台在线答复。

3.答辩通知方式及相关规定：

（1）对通过符合性评审和服务大纲评审的投标人进行预通知（通过电话、短信等方式通知授权委托人）；

（2）报价评分结束后正式通知（通过电话、短信等方式发送给授权委托人）。答辩人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

（3）答辩人应在答辩问题的范围内进行陈述，不得主动澄清其他事项。

4.答辩地点：              。

5.答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。
（六）投标文件的综合评分：资信业绩评分、服务大纲评分、报价评分、答辩评分的总和。

（七）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以答辩排名靠前的优先；排名仍相同的，以服务大纲评分排名靠前的优先；上述均相同的        （在招标文件中明确确定方式）  。

2.评标委员会根据投标人须知前附表7.2.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.质询澄清答辩纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩；

7.其他建议。

六、其他

中标候选人、否决投标情况和中标候选人投标业绩等评标情况将在投标人须知前附表7.1项规定的媒介公示不少于3日，投标人或其他利害关系人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出投诉；就招标文件、开标、评标结果投诉的，应先向招标人提出异议。
□技术标打分制的综合评估法（技术标暗标）
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标专家和评标专家库管理办法》《浙江省综合评标专家库和评标专家管理办法》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于 5 人的单数。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持质询、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的服务大纲评审；
（三）投标文件的符合性评审；
（四）投标文件的资信、业绩评审；
（五）投标文件的报价评审；
（六）答辩评审；
（七）必要时对投标文件中的问题进行质询，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（八）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（九）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则

（一）投标文件的服务大纲评审

1.服务大纲评分内容（≤50分，含设计服务的≤60分，若不设置答辩或分值未完全使用的，将分值分配至报价评审中）：

（1）全过程工程咨询服务总纲（方案）（≤10分）： 
投标单位针对本项目全过程工程咨询服务编制大纲，内容包括但不限于：
1）总纲符合现行的全过程模式的建设要求，并契合本工程特点。
2）有清晰的组织架构，人员配置与投标人员相符，各项负责人具有相应职责。
3）具有质量、安全、投资、进度等总体控制方案。
4）具有建筑实施管理计划，设定工作节点，且具有相应的工作应对措施。
根据上述大纲内容由评委综合评审打分；总分10分。优：9—10分，良：8-9（不含9）分，一般：7-8（不含8）分，未提供：0分。
（2）根据本项目涉及的各服务主体服务内容自行设置各项评分内容。
2.服务大纲评分计算

由全体评标专家负责对投标文件服务大纲部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。

（二）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10.1“否决投标的情形” 第（二）款内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的评审程序。

2.质询

（1）投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织质询。

（2）凡是评标委员会拟作出否决投标认定的，应组织相关投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

（3）质询应通过交易中心电子招投标交易平台或其他合理方式通知相关投标人。质询问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式或其他合理方式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（三）资信、业绩评审

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

1.投标人诚信评分（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）

投标人在投标截止日前因咨询服务或招标投标原因导致被各级行政主管部门作出行政处罚决定且在公告期限内的，每次扣 1 分；以住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”记录的行政处罚结果信息公开内容为准，时间以作出处理决定的时间为准。

(2.咨询业绩及项目团队评分（≤10分，招标人不设置业绩及项目团队评分的，所有投标人自动获取该项满分分值。）

(（1）自  年  月  日以来□承接过□完成过的：      企业的业绩情况，得0-3分。（业绩指标规模规定为不超过本次招标项目规模；同类业绩不得设置业绩数量要求。）
(（2）自  年  月  日以来□承接过□完成过的：      拟派项目负责人的业绩情况，得0-2分。（业绩指标规模规定为不超过本次招标项目规模；同类业绩不得设置业绩数量要求。）

(（3）项目负责人及专项咨询负责人配备人员的资格：职业资格年限、年龄、职称、持证情况、荣誉、业绩、到位率承诺等      ，0-5分。
□3.勘察企业信用（≤2分）（包含勘察服务可设置本项，不设置的，投标人均按满分2分计取）
信用等级为 A 级的得 2 分，信用等级为 B 级的得 1.5 分，信用等级为 C 级的得1.0 分，信用等级为 D 级的得 0.5 分，信用等级为 E 级的得 0 分。
按投标人在投标截止时间上一周的勘察信用等级计取，联合体投标的，按联合体中承担勘察的企业勘察信用等级计取，联合体中多个成员同时承担勘察工作的，信用等级按较低的等级认定。
□4.设计企业信用（≤2分）（包含设计服务可设置本项，不设置的，投标人均按满分2分计取）
信用等级为 A 级的得 2 分，信用等级为 B 级的得 1.5 分，信用等级为 C 级的得1.0 分，信用等级为 D 级的得 0.5 分，信用等级为 E 级的得 0 分。
按投标人在投标截止时间上一周的设计信用等级计取，联合体投标的，按联合体中承担设计的企业设计信用等级计取，联合体中多个成员同时承担设计工作的，信用等级按较低的等级认定。
□5.监理企业信用（≤2分）（包含监理服务可设置本项，不设置的，投标人均按满分2分计取）
信用等级为 A 级的得2.0分，B级的得1.5分，C级的得1分，D级的得0.5分，E级的得0分。

信用评价得分应统一采用省建设厅发布的信用评价标准，信用评价等级以投标截止时间上一旬（即投标截止时间在当月1-10日的，以上月21-31日发布的最新一期企业信用等级为准；投标截止时间在当月11-20日的，以当月1-10日发布的最新一期企业信用等级为准；投标截止时间在当月21-31日的，以当月11-20日发布的最新一期企业信用等级为准）全省建设监理企业信用评价管理系统发布的“建设监理企业信用评价等级”为准；联合体投标的，按联合体中承担监理工作的监理企业信用等级计取，联合体中多个成员同时承担监理工作的，信用等级按较低的等级认定。

□6.其他 (≤2分）（由招标人根据项目特点依法依规设置，不设置的，投标人均按满分 2分计取）

                                            。
（四）投标文件的报价评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

（1）评标基准价的计算方法：

 □且勘察企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定，概算建安造价5000万元以上的项目可选 B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级；

 □且设计企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定，概算建安造价5000万元以上的项目可选 B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级； 

□且监理企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定，概算建安造价5000万元以上的项目可选 B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级，

如同时符合以上要求，纳入计算范围少于15家的，则多专业同时逐级降低企业信用评价等级，仍不足的，则通过符合性评审、服务大纲评审的投标人投标报价全部进入计算范围，计算精度四舍五入保留两位小数。
□方法一：随机权重平均法

开标时，所有投标文件在0－1之间随机抽取一个权重系数。

进入评分范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An）

评标基准价=——————————————————

A1+A2+…An

□方法二：综合权重法

评标基准价=A×最高投标限价×（100-i）/100+算术平均值B×（1-A） 

A为权重系数（开标时从0.40、0.42、0.44、0.46、0.48、0.50中随机抽取一个值）；i为下浮系数（开标时从2、3、4、5、6、7中随机抽取一个值）。 

算术平均值B：投标评标价m≤5个时，全部投标评标价进行算术平均；投标评标价m≥6个时，去除n家高值和n家低值后进行算术平均，n值为m×20%的四舍五入取整值。

（2）计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.报价评分（≥10分）
偏差率（F%）=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%扣减分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%扣减分值。

根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：投标报价等于评标基准价时，报价评分为满分；投标报价每高于评标基准价1%扣E1=0.5分，每低于评标及基准价1%扣E2=0.3分。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，偏差率四舍五入保留六位小数，结果四舍五入保留两位小数。

（五）答辩评审（≤12分，若不设置答辩或分值未完全使用的，将分值分配至报价评审中）
招标人可根据招标项目的实际需求要求投标人答辩。答辩人数不得超过3人，单人答辩的，答辩总分值不超过8分，两人答辩的，答辩总分值不超过10分，三人答辩的，答辩总分值不超过12分，具体分值由招标人自行分配，岗位负责人参与答辩的，得分原则上不少于该岗位满分的60%。评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（四舍五入保留2位小数）为投标人答辩得分。未参加答辩的，得0分。本次答辩人数 填1或2或3 人。
1.答辩人（入围确定）：

□通过符合性评审和服务大纲评审，且资信评分+报价评分之和排名前        名（排名相同时共同进入）的有效投标人的拟派项目负责人，□拟派驻本项目专项咨询负责人：        。

□通过符合性评审和服务大纲评审的所有有效投标人的拟派项目负责人，□拟派驻本项目专项咨询负责人     。

2.答辩方式：□现场语音答复；□书面答复；□电子平台在线答复。

3.答辩通知方式及相关规定：

（1）对通过符合性评审和服务大纲评审的投标人进行预通知（通过电话、短信等方式通知授权委托人）；

（2）报价评分结束后正式通知（通过电话、短信等方式发送给授权委托人）。答辩人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

（3）答辩人应在答辩问题的范围内进行陈述，不得主动澄清其他事项。

4.答辩地点：              。

5.答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。
（六）投标文件的综合评分：资信业绩评分、服务大纲评分、报价评分、答辩评分的总和。

（七）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以答辩排名靠前的优先；排名仍相同的，以服务大纲评分排名靠前的优先；上述均相同的        （在招标文件中明确确定方式）  。

2.评标委员会根据投标人须知前附表7.2.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.质询澄清答辩纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩；

7.其他建议。

六、其他

中标候选人、否决投标情况和中标候选人投标业绩等评标情况将在投标人须知前附表7.1项规定的媒介公示不少于3日，投标人或其他利害关系人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出投诉；就招标文件、开标、评标结果投诉的，应先向招标人提出异议。
第二节 定标办法
一、定标程序
定标委员会按下列方法在中标候选人中确定中标人：
□（1）票决法：
□直接票决法：通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，取投标报价最低的2名再次票决确定中标人。
□逐轮票决法：通过投票，每轮淘汰1名票数最少的中标候选人，最终确定中标人。票数最少中标候选人出现并列时，取投标报价最低的确定中标人。
□（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。
□（3）其他定标办法：
（当地招投标主管部门依据以上原则结合当地相关文件补充细则）  。
二、定标报告
（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。
（二）定标报告应包括以下内容：
1.定标委员会的产生过程；
2.定标程序；
3.定标结果；
    4.定标委员会备选人员名单（含单位及职务）；
5.定标委员会正式名单、负责人；

6.质询报告（如组织质询）

第四章 合同条款及格式

《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》（GF—2024—2612）。

第五章 服务范围及报价要求
（以下内容供招标人参考，招标人可根据项目实际需要选用，也可自行编制或补充）
一、服务范围

中标人向招标人提供的工程建设全过程工程咨询服务内容为：
（一）投资决策综合性咨询

□项目策划与机会研究：_______________________________________。
□项目可行性研究与论证：_____________________________________。
□财务分析与经济评价：_______________________________________。
□风险评估与不确定性分析：___________________________________。
□社会影响与稳定性评价：_____________________________________。
□组织架构与实施规划：_______________________________________。
□投融资模式与交易结构设计：_________________________________。
□决策评审与后评估预研：_____________________________________。
（二）工程建设全过程咨询
□ 工程报批报建服务：________________________________________。
□ 工程勘察设计管理，包括：
□ 工程勘察管理：________________________________________。
□ 工程设计管理：________________________________________。
□ 其他：________________________________________________。
□ 工程勘察设计服务，包括：
□ 工程勘察：____________________________________________。
□ 方案设计：____________________________________________。
□ 初步设计：____________________________________________。
□ 施工图设计：__________________________________________。
□ 其他：________________________________________________。
□ 工程造价咨询，包括：______________________________________。
□ 工程招标采购咨询，包括：
    □ 工程监理招标代理：____________________________________。
□ 工程施工招标代理：____________________________________。
□ 材料设备采购招标代理：________________________________。
□ 其他：________________________________________________。
□ 施工项目管理：____________________________________________。
□ 工程监理服务：____________________________________________。
□ 其他：____________________________________________________。
（三） 其他专项咨询
□ 项目融资咨询：____________________________________________。
□ 信息技术咨询：____________________________________________。
□ 风险管理咨询：____________________________________________。
□ 项目后评价咨询：__________________________________________。
□ 建筑节能与绿色建筑咨询：__________________________________。
□ 工程保险咨询：____________________________________________。
□ 其他：____________________________________________________。
（三） 另行约定的服务

1.________________

工作内容：___________________________________________________；

成果文件：___________________________________________________；

标准和要求：_________________________________________________；

相关管理和配合服务（如有）：___________________________________；

其他：_______________________________________________________。

……

二、报价要求

投标人应基于招标文件明确的咨询服务范围和内容，遵循市场规律并结合自身技术水平、管理能力自主报价。

报价必须完整涵盖招标文件中列出的“服务内容”，报价已包含为完成合同义务所需的人工、管理、利润、税金及一定范围内的风险费用，合同另有约定的除外。

报价应考虑项目全过程可能发生的咨询服务工作成本。

投标人不仅需要填报投标总报价，还必须按要求详细列出各专项咨询服务内容的签约合同价及合同价计取方式，以及相应的税金。
在招标文件中应明确本项目的最高投标限价（或称招标控制价、拦标价），并告知投标人投标报价不得超过该限额，否则按否决投标处理。

如果招标接受联合体投标，应要求联合体各方共同与招标人签订合同，并在投标文件中明确联合体牵头人及各方承担的具体工作内容，其报价应涵盖联合体所有成员为完成全部服务内容所需的费用。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第六章  服务技术标准及要求
（以下内容供招标人参考，招标人可根据项目实际需要结合第五章服务范围选择相应的服务技术标准及要求，也可自行编制或补充）

一、总则
1.1 本项目采用全过程工程咨询服务模式。投标人提供的全过程工程咨询服务，应遵循国家、浙江省及项目所在地现行有关法律法规、技术标准、规范规程，并符合《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202-2020）、《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》（GF—2024—2612）及住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅关于全过程工程咨询服务的相关政策文件要求。
1.2 全过程工程咨询服务应建立“全过程总控管理+专项咨询”的服务架构。投标人应根据招标文件明确的咨询服务范围，建立系统完整的服务体系，对建设项目全过程进行计划、组织、协调、控制和评价等专业化服务。
1.3 投标人应充分理解本项目的建设目标、功能定位及技术特点，针对项目具体情况制定科学、合理、可操作的全过程工程咨询服务方案，综合运用系统工程科学理论、工程实践经验、项目管理方法，为委托人提供整体解决方案。
1.4 全过程工程咨询服务宜采用数字化协同管理平台，实现目标趋同、利益共同、行动协同的“管理一体化”。
二、投资决策综合性咨询

投资决策综合性咨询是指在全过程工程咨询服务中，受托人根据委托人委托，在项目投资决策阶段提供的综合性、系统性咨询服务。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》（GF—2024—2612）合同协议书第二条的约定，受托人向委托人提供投资决策综合性咨询等服务的，可在合同附件中另行约定。

   投资决策综合性咨询应贯穿项目投资决策全过程，以投资决策科学化为目标，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，为委托人提供整体解决方案。

   投资决策综合性咨询应遵循客观、科学、公正、可靠的原则，确保咨询成果的真实性、准确性和完整性。

2.1 项目策划与机会研究

2.1.1 一般规定

项目策划与机会研究是指对拟建项目进行前期策划和投资机会识别的咨询服务活动，是投资决策的起点。投标人应通过市场调研、政策分析和资源评估，识别潜在的投资机会，为项目投资方向提供决策依据。

2.1.2 服务内容

（1）投资机会识别：通过对宏观政策、产业规划、市场需求、资源条件等因素的系统分析，识别潜在的投资机会和发展方向。

（2）项目初步构想：根据委托人的战略目标和资源条件，提出项目初步构想，明确项目定位、建设内容、建设规模、建设地点等基本要素。

（3）市场分析：对项目产品（或服务）的市场需求、供给、价格走势、竞争格局等进行调查分析，预测市场前景。

（4）资源条件分析：评估项目所需的人力、物力、财力、技术、信息等资源的可获得性和保障程度。

（5）项目策划方案：编制项目策划方案，明确项目的战略定位、开发模式、实施路径、预期效益等，形成项目初步框架。

（6）投资机会研究报告：编制投资机会研究报告（项目初步可行性研究报告），为项目立项提供依据。

2.1.3 技术标准

（1）项目策划与机会研究应符合《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202-2020）第5.2节“前期”的相关规定。

（2）投资机会研究报告应内容完整、逻辑清晰、数据详实，应至少包括项目背景、市场分析、建设方案初步设想、投资估算与资金筹措初步方案、经济效益初步分析、风险初步识别等内容。

（3）市场分析应采用定性与定量相结合的方法，数据来源可靠，分析结论客观。

2.2 项目可行性研究与论证

2.2.1 一般规定

项目可行性研究与论证是指在投资决策前，对拟建项目的技术可行性、经济合理性、建设可能性、环境友好性等进行全面系统的调查研究和分析论证的咨询服务活动。投标人应按照国家及浙江省相关规定，编制项目可行性研究报告。

2.2.2 服务内容

（1）建设规模与产品方案论证：论证项目建设规模、产品（服务）方案、技术路线的合理性和可行性。

（2）场址选择与建设条件论证：对拟选场址的地理位置、地质条件、交通条件、公用工程配套等进行分析比选，提出推荐场址。

（3）技术方案与设备方案论证：研究提出技术方案、工艺流程、设备选型方案，并进行技术经济比选。

（4）工程方案论证：研究提出建筑工程方案、结构方案、安装工程方案等，明确主要技术指标。

（5）原材料与能源供应论证：分析项目所需原材料、燃料、动力的供应来源、供应条件、供应方式及保障程度。

（6）节能节水措施论证：提出项目节能节水措施方案，进行能耗水耗指标分析。

（7）环境影响评价：分析项目建设及运营对环境的影响，提出环境保护措施。

（8）劳动安全与消防论证：分析项目劳动安全、职业卫生、消防安全风险，提出防护措施。

（9）组织机构与人力资源配置：提出项目组织机构设置方案、人力资源配置方案。

（10）项目实施进度：编制项目实施进度计划，明确各阶段时间节点。

（11）可行性研究报告编制：系统编制项目可行性研究报告，内容完整、深度达标。

2.2.3 技术标准

（1）可行性研究报告的编制应符合国家及浙江省关于可行性研究报告编制深度和内容的相关规定，满足项目审批、核准或备案的要求。

（2）可行性研究报告应至少包括：总论、市场分析、建设规模与产品方案、场址选择、技术方案、工程方案、原材料供应、节能节水、环境影响评价、劳动安全、组织机构、项目实施进度、投资估算与融资方案、财务评价、国民经济评价、风险与不确定性分析、研究结论与建议等。

（3）技术方案论证应进行多方案比选，推荐方案应技术先进、经济合理、安全可靠。

（4）可行性研究报告应通过专家评审或第三方评估，并根据评审意见进行修改完善。

2.3 财务分析与经济评价

2.3.1 一般规定

财务分析与经济评价是可行性研究的核心内容，旨在从微观（项目）和宏观（国民经济）两个层面评价项目的经济效益。投标人应按照《管理会计应用指引第501号——贴现现金流法》等相关规定，开展财务分析与经济评价工作。

2.3.2 服务内容

（1）投资估算：编制项目投资估算，包括工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、流动资金等，内容全面、费用构成完整。

（2）资金筹措方案：研究提出项目资本金、债务资金及其他资金的来源、筹措方式、资金成本、使用计划等。

（3）财务评价基础数据确定：确定计算期、运营负荷、收入与成本费用、税金等财务评价基础数据。

（4）财务盈利能力分析：计算财务内部收益率（FIRR）、财务净现值（FNPV）、投资回收期、总投资收益率等指标，评价项目盈利能力。

（5）偿债能力分析：计算利息备付率、偿债备付率、资产负债率等指标，评价项目偿债能力。

（6）财务生存能力分析：编制财务计划现金流量表，分析项目各年现金流入流出情况，评价项目财务可持续性。

（7）不确定性分析：进行盈亏平衡分析、敏感性分析，评价项目抗风险能力。

（8）国民经济评价：按照国家规定，对项目进行国民经济评价，计算经济内部收益率（EIRR）、经济净现值（ENPV）等指标。

（9）财务分析报告：编制财务分析报告，明确评价结论和建议。

2.3.3 技术标准

（1）财务分析与经济评价应符合国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及相关规定。

（2）投资估算应符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）及浙江省建设工程计价依据。

（3）贴现现金流法的应用应符合《管理会计应用指引第501号——贴现现金流法》的要求，合理确定贴现期、现金流和贴现率。

（4）财务评价应进行多情景分析（基准情景、乐观情景、悲观情景），评估项目盈利韧性。

（5）敏感性分析应识别关键敏感因素，量化各因素变动对评价指标的影响程度。

2.4 风险评估与不确定性分析

2.4.1 一般规定

风险评估与不确定性分析是指识别、分析和评价项目投资决策阶段面临的各种风险因素，量化风险影响程度，提出风险应对策略的咨询服务活动。投标人应按照《风险管理 风险评估技术》（GB/T 27921-2023）的要求，开展风险评估工作。

2.4.2 服务内容

（1）风险识别：全面识别项目在市场、技术、财务、政策、建设、运营、法律、环境等方面的潜在风险因素，确定风险来源和驱动因素。

（2）风险分析：分析各类风险发生的可能性（概率）和可能造成的损失（后果），评估风险等级。

（3）风险评估方法应用：根据项目特点，选择适用的风险评估技术，如情景分析、蒙特卡罗模拟、故障树分析、事件树分析等。

（4）不确定性分析：分析主要风险因素对项目评价指标的影响程度，进行敏感性分析和情景分析。

（5）风险评价：根据风险等级和风险容忍度，评价风险的严重性和可接受性，确定需要重点关注的风险。

（6）风险应对策略：针对主要风险，研究提出风险规避、风险转移、风险减轻、风险接受等应对措施。

（7）风险分担机制：提出委托人与相关方之间的风险分担方案，明确各方责任。

（8）风险应急预案：针对重大风险，制定风险应急预案，明确风险发生后的处置程序和责任主体。

（9）风险评估报告：编制风险评估报告，系统呈现风险识别、分析、评价结果及应对措施。

2.4.3 技术标准

（1）风险评估应符合《风险管理 风险评估技术》（GB/T 27921-2023）及相关国家标准的要求。

（2）风险识别应系统全面，可采用检查表法、德尔菲法、头脑风暴法、SWIFT分析等方法。

（3）风险分析应综合运用定性与定量方法，对风险概率和后果进行科学评估。

（4）风险应对措施应具有针对性、可行性和可操作性。

（5）风险评估报告应内容完整、结论明确、建议可行，可作为投资决策和风险管理的重要依据。

2.5 社会影响与稳定性评价

2.5.1 一般规定

社会影响与稳定性评价是指分析项目建设和运营对社会发展、社会稳定的影响，提出促进社会和谐、防范社会风险的措施建议的咨询服务活动。投标人应按照国家及浙江省关于社会稳定风险评估的相关要求开展工作。

2.5.2 服务内容

（1）社会影响分析：分析项目对当地社会经济、居民就业、居民生活、文化教育、医疗卫生、基础设施等方面的影响。

（2）利益相关者识别：识别受项目影响的各方利益相关者，分析其利益诉求和影响能力。

（3）社会互适性分析：分析项目与当地社会环境的相互适应性，评估当地社会对项目的接受程度。

（4）社会稳定风险识别：识别可能引发社会稳定风险的各类因素，包括征地拆迁、移民安置、环境影响、利益分配等。

（5）社会稳定风险评估：评估各类社会稳定风险发生的可能性和可能造成的影响程度，确定风险等级。

（6）风险防范与化解措施：针对评估出的风险，研究提出风险防范、化解、应急处置措施。

（7）公众参与：组织公众调查、座谈会、听证会等，广泛听取公众意见。

（8）社会影响与社会稳定风险评估报告：编制社会影响与社会稳定风险评估报告。

2.5.3 技术标准

（1）社会影响与社会稳定风险评估应符合国家及浙江省关于重大固定资产投资项目社会稳定风险评估的相关规定。

（2）公众参与应覆盖项目影响范围内的各利益相关方，确保参与广泛、过程透明、意见真实。

（3）社会稳定风险评估报告应通过相关主管部门的备案或审查。

2.6 组织架构与实施规划

2.6.1 一般规定

组织架构与实施规划是指为保障项目顺利实施，对项目实施的组织管理体系、实施路径、资源配置、保障措施等进行系统规划的咨询服务活动。投标人应按照《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202-2020）第4.2节“项目策划”的相关要求开展工作。

2.6.2 服务内容

（1）项目管理目标：明确项目的质量、进度、投资、安全、环保等管理目标。

（2）项目组织架构设计：研究提出项目组织架构方案，明确委托人与各参建单位的职责分工。

（3）项目实施模式：研究提出项目实施模式，包括工程总承包（EPC）、施工总承包、平行发包等模式选择。

（4）项目管理体系：建立项目计划管理体系、质量管理体系、安全管理体系、合同管理体系、信息管理体系等。

（5）项目实施路径：设计项目实施路径，明确各阶段关键节点、里程碑和衔接关系。

（6）资源配置规划：提出项目人力、物力、财力、技术等资源的配置方案。

（7）保障措施：研究提出政策保障、资金保障、技术保障、组织保障等措施。

（8）项目实施规划报告：编制项目实施规划报告。

2.6.3 技术标准

（1）组织架构与实施规划应符合《建设工程项目管理规范》（GB/T50326）及《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202-2020）的相关规定。

（2）项目管理目标应明确、具体、可衡量、可实现。

（3）组织架构设计应权责清晰、运转高效，符合项目特点和委托人需求。

（4）项目实施规划报告应系统全面、逻辑严谨、可操作性强。

2.7 投融资模式与交易结构设计

2.7.1 一般规定

投融资模式与交易结构设计是指根据项目特点和市场条件，研究提出项目投融资方案，设计交易结构和合作机制的咨询服务活动。投标人应熟悉各类投融资模式和金融工具，为委托人提供专业的投融资咨询服务。

2.7.2 服务内容

（1）投融资需求分析：分析项目资金需求总量、资金需求结构和资金需求时序。

（2）投融资模式比选：根据项目属性（公益性或经营性）、政策导向、地方财政承受能力，对政府自建、政府和社会资本合作（PPP）、ABO、EOD、股权合作、专项债等投融资模式进行比选分析。

（3）项目资本金方案：研究提出项目资本金比例、出资主体、出资方式等方案。

（4）融资渠道设计：设计多元化融资渠道，包括银行贷款、债券融资、产业基金、资产证券化等。

（5）融资结构优化：优化债务融资与权益融资结构，合理控制财务风险。

（6）交易结构设计：设计项目参与各方的权利、义务、责任、收益分配机制，明确交易边界条件。

（7）回报机制设计：设计项目投资回报机制，明确回报来源、回报方式和保障措施。

（8）退出机制设计：设计社会资本退出机制，包括股权转让、资产转让、REITs等。

（9）投融资模式研究报告：编制投融资模式与交易结构研究报告。

2.7.3 技术标准

（1）投融资模式与交易结构设计应符合国家投融资体制改革政策和金融监管规定。

（2）投融资模式比选应综合考虑融资成本、融资风险、融资可行性和项目可持续性。

（3）PPP项目实施方案编制应符合《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等相关规定。

（4）财务测算应构建动态财务模型，测算IRR、NPV、偿债覆盖率等核心指标。

2.8 决策评审与后评估预研

2.8.1 一般规定

决策评审与后评估预研是指对项目投资决策的科学性、合理性和风险可控性进行评审，并对项目未来后评估工作进行预研的咨询服务活动。投标人应协助委托人完善投资决策机制，为项目后评估奠定基础。

2.8.2 服务内容

（1）决策评审准备：整理项目可行性研究报告、财务分析报告、风险评估报告等决策依据材料。

（2）评审指标设计：设计项目投资决策评审指标体系，包括技术指标、经济指标、风险指标、社会指标等。

（3）多方案比选：对多个备选方案进行综合比选，提出推荐方案。

（4）敏感性分析复核：复核关键因素的敏感性分析结果，验证结论的可靠性。

（5）决策建议：综合各方评审意见，提出投资决策建议，明确决策要点和决策条件。

（6）决策支持报告：编制投资决策支持报告，为委托人决策提供依据。

（7）后评估预研：研究确定项目后评估的指标体系、评价方法、数据采集方案和工作计划。

（8）后评估基础数据采集：为后续项目后评估工作建立基础数据台账。

2.8.3 技术标准

（1）决策评审应坚持客观、公正、科学的原则，评审程序应规范、严谨。

（2）多方案比选应采用综合评价方法，权衡各方案的优劣势和风险。

（3）后评估预研应符合《建设项目后评价规范》及浙江省相关规定，后评估指标体系应科学完整。

（4）决策支持报告应内容完整、数据翔实、分析深入、结论明确、建议可行。

三、工程建设全过程咨询
3.1 工程报批报建服务
3.1.1 一般规定
工程报批报建服务应贯穿项目投资决策阶段、工程建设准备阶段、工程建设阶段直至竣工验收备案的全过程。投标人应熟悉国家、浙江省及项目所在地的报批报建流程、政策要求和审批权限，为委托人提供专业的报批报建咨询及代理服务。
3.1.2 服务内容
（1）投资决策阶段报批报建：协助办理项目立项批复或备案、选址意见书、建设用地预审、环境影响评价批复、节能审查、社会稳定风险评估备案等前期审批手续。
（2）工程建设准备阶段报批报建：协助办理建设用地规划许可证、国有土地使用证、建设工程规划许可证、施工图设计文件审查备案、消防设计审核、人防设计审核、施工许可证等。
（3）工程建设及竣工阶段报批报建：协助办理施工过程中涉及的相关行政审批、工程质量安全监督申报、各专项验收（规划、消防、人防、环保、节能等）、竣工验收备案、档案移交等。
3.1.3 技术标准
（1）报批报建服务应符合国家及浙江省基本建设程序相关规定，确保项目审批合法合规。
（2）应编制项目报批报建总体计划，明确各项审批事项的办理时序、责任部门和时间节点。
（3）应对报批报建过程中可能出现的难点、堵点进行预判，提前制定应对措施。
（4）应建立报批报建资料档案管理制度，确保所有审批文件齐全、完整、规范归档。
3.2 工程勘察设计管理
3.2.1 一般规定
工程勘察设计管理是指对工程勘察、设计活动进行的计划、组织、协调和控制工作。投标人应代表委托人对勘察人、设计人进行全过程管理，确保勘察设计成果符合项目目标要求。
3.2.2 服务内容
（1）勘察管理：组织编制勘察任务书，选择确定勘察单位，协调勘察作业，审查勘察纲要，监督勘查现场作业，验收勘察成果，组织勘察成果技术交底。
（2）设计管理：组织编制设计任务书，选择确定设计单位，协调各阶段设计工作，组织设计方案的比选优化，审查各阶段设计成果（方案设计、初步设计、施工图设计），控制设计进度、质量和投资，组织设计交底和图纸会审，管理设计变更。
（3）设计协调管理：协调设计单位与勘察单位、各专项咨询单位之间的技术衔接，组织设计协调会议，解决设计过程中的技术问题。
3.2.3 技术标准
（1）勘察设计管理应符合《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202-2020）及国家现行勘察设计管理相关规定。
（2）应编制勘察设计管理规划，明确管理目标、管理流程、关键节点和控制措施。
（3）应建立勘察设计成果审查制度，对勘察报告、各阶段设计文件进行符合性、经济性、可实施性审查。
（4）应建立设计变更管理制度，对变更的必要性、经济性、技术可行性进行审核，按规定程序报批。
3.3 工程勘察设计服务
3.3.1 一般规定
工程勘察设计服务是指投标人直接承担工程勘察、工程设计业务，提供勘察报告、设计图纸等成果文件。投标人应具备相应资质，并对其提供的勘察设计成果质量负责。
3.3.2 服务内容
（1）工程勘察：根据项目需要，组织开展岩土工程勘察、工程测量、水文地质勘察等工作，编制岩土工程勘察报告、工程测量报告、水文地质勘察报告等。
（2）方案设计：根据项目定位和委托人要求，开展多方案比选，编制方案设计文件，完成方案设计优化和深化。
（3）初步设计：在方案设计基础上，开展各专业技术设计，编制初步设计文件（包括设计说明书、设计图纸、主要设备材料表、设计概算）。
（4）施工图设计：在初步设计基础上，开展各专业施工图设计，编制施工图设计文件，满足施工招标、施工准备和现场施工要求。
3.3.3 技术标准
（1）工程勘察应符合国家现行勘察规范及《建设工程勘察质量管理办法》要求，勘察成果应真实、准确、完整。
（2）工程设计应符合《建设工程设计文件编制深度规定》及各阶段设计规范要求，设计文件应满足相应阶段的深度规定。
（3）设计概算编制应符合国家及浙江省建设工程计价依据，概算文件应完整、准确。
（4）施工图设计应通过施工图设计文件审查，并根据审查意见修改完善。
3.4 工程造价咨询
3.4.1 一般规定
工程造价咨询应贯穿项目投资决策、设计、招标、施工、竣工各阶段，对工程造价的确定与控制提供专业服务。投标人应按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）及浙江省建设工程计价依据，提供全过程造价咨询服务。
3.4.2 服务内容
（1）投资决策阶段：编制或审核投资估算，进行项目经济评价。
（2）设计阶段：编制或审核设计概算、施工图预算，进行设计方案经济比选和优化建议。
（3）招标采购阶段：编制或审核工程量清单、招标控制价，分析投标报价。
（4）施工阶段：进行全过程造价跟踪控制，包括工程量清单复核、工程款支付审核、变更签证审核、索赔处理、材料设备询价与核价等。
（5）竣工阶段：竣工结算审核，配合竣工决算编制，造价指标分析及后评估。
（6）BIM造价咨询：应用BIM技术进行工程量统计、造价分析等增值服务。
3.4.3 技术标准
（1）工程造价咨询应符合《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095）及《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202-2020）要求。
（2）投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单、招标控制价、竣工结算等成果文件应内容完整、数据准确、逻辑清晰、格式规范。
（3）应建立三级审核制度，确保造价咨询成果质量。
（4）施工阶段全过程造价控制应建立动态跟踪机制，及时预警投资偏差。
3.5 工程招标采购咨询
3.5.1 一般规定
工程招标采购咨询是指为委托人提供工程建设项目招标采购全过程专业服务，包括编制招标采购计划、组织招标采购活动、协助合同签订等。投标人应熟悉招标投标法律法规和政策规定。
3.5.2 服务内容
（1）招标采购策划：根据项目总体进度计划，编制招标采购总体计划及分项方案，明确招标采购方式、标段划分、时间安排等。
（2）招标文件编制：编制资格预审文件、招标文件（含合同条款），制定评标办法和标准。
（3）工程量清单及控制价编制：编制或审核工程量清单、招标控制价。
（4）招标过程组织：发布招标公告、组织资格预审、发售招标文件、组织现场踏勘和答疑、组织开标评标、编制评标报告。
（5）合同管理：协助合同谈判和签订，进行合同交底，建立合同管理台账。
3.5.3 技术标准
（1）招标采购活动应符合《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。
（2）招标采购策划应科学合理，确保充分竞争和项目需求满足。
（3）招标文件编制应规范、完整、准确，合同条款清晰明确，风险分配合理。
（4）评标过程应公平、公正、公开，评标报告应客观、完整。
3.6 施工项目管理
3.6.1 一般规定
施工项目管理是指对工程施工过程进行的计划、组织、协调和控制工作，包括质量、进度、投资、安全、合同、信息、协调等管理内容。投标人应代表委托人对承包人进行全过程管理，确保项目目标的实现。
3.6.2 服务内容
（1）质量管理：建立项目质量管理体系，审核施工组织设计和施工方案，监督施工质量行为，组织质量检查、验收和质量问题处理。
（2）进度管理：编制项目总进度计划，审核施工进度计划，跟踪、分析、调整进度执行情况，确保项目按期完成。
（3）投资管理：进行全过程造价跟踪控制，审核工程计量与支付，处理工程变更、签证，配合竣工结算审计。
（4）安全生产管理：建立健全项目安全生产管理体系，监督检查现场安全生产、文明施工及环境保护措施落实情况。
（5）合同管理：负责施工合同的履行管理，处理合同变更、索赔及争议。
（6）信息管理：建立项目信息管理平台，收集、整理、归档项目各类文件资料。
（7）协调管理：负责项目内部各参建单位之间、项目与外部相关方之间的沟通协调工作。
3.6.3 技术标准
（1）施工项目管理应符合《建设工程项目管理规范》（GB/T50326）及《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202-2020）要求。
（2）应编制项目管理实施规划，明确管理目标、管理流程和控制措施。
（3）应建立定期报告制度，及时向委托人报告项目进展和重要事项。
（4）应建立风险预警机制，对质量、安全、进度、投资等风险及时识别和应对。
3.7 工程监理服务
3.7.1 一般规定
工程监理服务是指依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对工程施工阶段进行监督管理的活动。投标人应按照《建设工程监理规范》（GB/T50319）及相关专业监理规范要求，提供工程监理服务。
3.7.2 服务内容
（1）质量控制：审查施工组织设计、施工方案，检查进场材料设备，进行巡视、旁站、平行检验，验收检验批、分项工程、分部工程，组织工程预验收。
（2）进度控制：审核施工进度计划，跟踪进度执行情况，分析进度偏差，提出调整建议。
（3）投资控制：审核工程计量和工程款支付，审核工程变更和签证费用，处理索赔事宜。
（4）安全生产管理：审查安全技术措施和专项施工方案，检查施工现场安全生产条件，监督安全措施落实。
（5）合同管理：处理工程变更、延期、索赔等合同事项，协调合同争议。
（6）信息管理：编制监理规划和监理实施细则，填写监理日志，编制监理月报，整理监理资料。
3.7.3 技术标准
（1）工程监理服务应符合《建设工程监理规范》（GB/T50319）及相关专业监理规范要求。
（2）监理规划和监理实施细则应具有针对性和可操作性。
（3）监理人员应按规定到岗履职，关键工序、关键部位应实施旁站监理。
（4）监理资料应真实、完整、及时归档。
四、其他专项咨询
4.1 项目融资咨询
4.1.1 一般规定
项目融资咨询是指为委托人提供项目投融资策划、融资方案设计、融资谈判协助等专业服务。投标人应熟悉金融市场、融资工具和相关政策法规。
4.1.2 服务内容
（1）投融资策划：分析项目投融资需求，研究各类融资渠道和工具，设计投融资方案。
（2）融资方案编制：编制项目融资建议书、可行性研究报告（融资篇）、商业计划书等。
（3）政府和社会资本合作（PPP）咨询：协助进行PPP模式论证，编制PPP项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告。
（4）融资谈判协助：协助委托人与金融机构、投资机构进行融资谈判，优化融资条件。
4.1.3 技术标准
（1）项目融资咨询应符合国家金融监管政策和投融资管理相关规定。
（2）融资方案应充分考虑项目特点、资金需求、融资成本和风险控制。
（3）PPP咨询应符合《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等相关规定。
4.2 信息技术咨询
4.2.1 一般规定
信息技术咨询是指运用信息技术手段为建设项目提供数字化、智能化解决方案的服务，包括BIM技术应用、智慧工地、项目管理信息系统等。投标人应根据项目特点和委托人需求，提供适宜的信息技术咨询方案。
4.2.2 服务内容
（1）BIM技术咨询：制定BIM应用实施规划，建立全生命周期BIM应用体系，实施设计、施工、运维各阶段的BIM技术应用，提供BIM模型创建、碰撞检查、工程量统计、可视化交底、数字化交付等服务。
（2）智慧工地咨询：规划设计智慧工地系统，实现施工现场的远程监测、自动控制、自动预警等功能，集成视频监控、环境监测、塔吊监测、人员管理等子系统。
（3）项目管理信息系统咨询：建立或选型项目管理信息系统，实现项目信息的集成管理和协同共享。
（4）信息化标准咨询：制定项目信息化标准规范，规范信息采集、传输、存储和使用。
4.2.3 技术标准
（1）BIM技术应用应符合《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212）、《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T51301）、《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T51235）及浙江省《建筑信息模型应用统一标准》（DB33/T1154）要求。
（2）信息技术应用应符合国家及浙江省关于信息化建设、网络安全的相关规定。
（3）应建立信息安全管理制度，保障项目信息安全。
4.3 风险管理咨询
4.3.1 一般规定
风险管理咨询是指对建设项目全过程面临的风险进行识别、评估、应对和监控的专业服务。投标人应协助委托人建立项目风险管理体系，有效管控项目各类风险。
4.3.2 服务内容
（1）风险识别：全面识别项目在决策、设计、招标、施工、竣工各阶段可能面临的技术风险、经济风险、管理风险、法律风险、安全风险等。
（2）风险评估：运用风险评估技术对识别出的风险进行分析评价，确定风险等级和优先级。
（3）风险应对：制定风险应对策略和措施，明确风险责任主体和应对方案。
（4）风险监控：建立风险动态监控机制，跟踪风险变化，及时预警和调整应对措施。
4.3.3 技术标准
（1）风险管理咨询应符合《风险管理 风险评估技术》（GB/T 27921-2023）及国家现行风险管理相关标准要求。
（2）风险识别应全面、系统，风险评估应科学、客观。
（3）应编制项目风险管理计划，并纳入全过程工程咨询整体管理体系。
4.4 项目后评价咨询
4.4.1 一般规定
项目后评价咨询是指在项目竣工投产并运营一段时间后，对项目全过程进行系统回顾和综合评价的专业服务。投标人应客观、独立、科学地开展项目后评价工作。
4.4.2 服务内容
（1）过程评价：对项目决策、准备、实施、竣工各阶段的工作进行评价，总结经验和问题。
（2）效果评价：对项目建成后的技术效果、经济效益、社会效益、环境效益进行评价。
（3）目标评价：对照项目可行性研究报告和审批文件，评价项目预期目标的实现程度。
（4）可持续性评价：评价项目持续发挥效益的能力和条件。
（5）经验教训总结：总结项目成功经验和失败教训，提出改进建议。
4.4.3 技术标准
（1）项目后评价咨询应符合国家及浙江省关于项目后评价的相关规定和标准。
（2）后评价应坚持独立性、客观性、科学性原则。
（3）后评价报告应内容全面、数据翔实、分析深入、结论明确、建议可行。
4.5 建筑节能与绿色建筑咨询
4.5.1 一般规定
建筑节能与绿色建筑咨询是指为项目提供节能设计优化、绿色建筑认证咨询、绿色施工指导等专业服务。投标人应熟悉绿色建筑评价标准、节能设计规范及相关政策要求。
4.5.2 服务内容
（1）绿色建筑咨询：绿色建筑星级认证咨询，包括绿色建筑方案策划、设计指导、施工指导、运营指导、认证申报等。
（2）建筑节能咨询：节能设计优化，节能评估，能耗模拟分析，可再生能源应用咨询。
（3）绿色施工咨询：编制绿色施工方案，指导施工现场节能减排、环境保护措施落实。
（4）绿色建材咨询：推荐和评估绿色建材，指导绿色建材选用。
4.5.3 技术标准
（1）绿色建筑咨询应符合《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）及相关标准要求。
（2）建筑节能设计应符合国家和浙江省建筑节能设计标准。
（3）应协助项目达到招标文件约定的绿色建筑目标等级。
4.6 工程保险咨询
4.6.1 一般规定
工程保险咨询是指为委托人提供工程保险方案设计、保险采购协助、保险索赔咨询等专业服务。投标人应熟悉工程保险市场和保险条款，协助委托人合理转移工程风险。
4.6.2 服务内容
（1）保险需求分析：分析项目各阶段面临的可保风险，确定保险需求。
（2）保险方案设计：设计工程保险组合方案，包括建筑工程一切险、安装工程一切险、第三方责任险、工程质量潜在缺陷保险等。
（3）保险采购协助：协助委托人进行保险招标或询价，审阅保险条款，协助保险合同签订。
（4）保险索赔咨询：出险后协助委托人进行现场查勘、资料准备、索赔谈判。
4.6.3 技术标准
（1）工程保险咨询应符合国家保险监管规定和工程保险相关规范。
（2）保险方案应覆盖项目主要风险，保险金额和免赔额设置合理。
（3）应建立保险管理台账，及时办理保险续期和变更手续。
五、服务成果要求
5.1 投标人应建立完整的成果文件体系，按各服务内容分别形成相应的成果文件，包括但不限于报告类、方案类、图纸类、清单类、记录类、总结类等。
5.2 所有成果文件应内容完整、数据准确、逻辑清晰、格式规范，符合国家、浙江省相关编制深度和质量要求。
5.3 关键成果文件应经过内部审核程序，确保技术经济指标的合理性和可行性。
5.4 采用BIM技术的项目，应按合同约定交付各阶段BIM模型及相关应用成果。
5.5 鼓励采用数字化交付方式，建立项目电子档案，便于信息共享和后续利用。
第七章  投标文件格式
目    录
1.投标文件资格审查资料格式
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全过程工程咨询服务投标文件

（封面）
项目名称：                                  

投标文件内容：      投标文件资格审查资料    
投标人：                （单位盖章）        
法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章） 
日期：     年     月     日
目    录
1.投标函
2.投标函附录
3.企业法人营业执照（若有）
4.法定代表人身份证明（若有）

5.法定代表人授权委托书
（若有）
6.联合体协议书（若有）
7.建设主管部门核发的资质证书（若有）
8.投标人“资质动态核查结果证明”（若有）
9.拟派项目负责人、专项咨询负责人注册执业证书或其他证书（若有）

10.拟派项目负责人、专项咨询负责人最近连续三个月社保证明（若有）

11.资格业绩汇总表
12.投标保证金缴纳证明资料（若有）
13.中小企业声明函（若有）

14.投标诚信函
15.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件
16.投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料（若有）

（目录列举内容仅供招标人编制时参考，招标人需根据项目实际情况合理设置文件组成资料，且与“投标人须知前附表”第3.1条相对应）
一、投 标 函
                      （招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了              （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标文件的全部内容，投标报价为：人民币（大写）           元（¥______）。
2. 我方委派的咨询服务项目负责人为：                  ，服务期限为：                       ，承诺按合同约定完成咨询服务。

3. 我方投标文件的投标有效期为：          。

4. 我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为人民币（大写）             元（￥           元 ）。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6.我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。

7.我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

8.□本次投标为联合体投标，我方为联合体牵头人，联合体成员包括     。
9.（招标人可补充其他说明）。

投标人：          （单位盖章）
法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
联系人：                     

联系地址：                    

电话：                        
     年    月     日

二、投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	姓名：                       

执业证书注册编号：                
	

	2
	服务期
	
	

	3
	项目管理目标
	
	

	4
	投标报价组成
	（1）投标报价：          ，

其中： （招标人列明专项咨询服务事项，由投标人填报服务费报价）           。         
（2）投标报价的其他要求：           。                  
	

	5
	分包（如有时）
	
	

	6
	投标有效期
	天数：          日历天（从投标截止之日算起）
	

	7
	履约保证金
	签约合同价的     %
	

	…
	
	
	


投标人：（盖单位章）                  
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                 年  月   日

企业法人营业执照（若有）

法定代表人身份证明书（若有）
投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：
    年
      月
     日

经营期限：
姓名：
性别：
年龄： 
职务：      

系
（投标人名称）                     的法定代表人。特此证明。

投标人：        （盖章）

     年    月    日

授权委托书（若有）

本人  （姓名）系 
 （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目及标段名称）的投标文件、提出异议、投诉、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明               

投标人：           （盖单位公章）

法定代表人：       （签字或盖章） 

身份证号码：                    

委托代理人：          ；手机号码：                

身份证号码：                    

     年    月    日
联合体协议书（若有）
              （所有成员单位名称）自愿组成                       （联合体名称）联合体，共同参加 
                             （项目名称）工程建设全过程工程咨询服务项目招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （牵头人单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          

                                                                   。

5.联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：
6.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。
牵头人名称：                       （盖单位章）  
法定代表人签字或盖章，或其委托代理人签字：              
成员名称：                         （盖单位章）
法定代表人签字或盖章，或其委托代理人签字：              
（备注：联合体成员由多个组成的，可按格式样板自行扩展。）

                                                年     月     日

建设主管部门核发的资质证书（若有）

投标人“资质动态核查结果证明”（若有）
提供招标文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期投标所需资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）（若有）

拟派项目负责人、专项咨询负责人资格证明材料

（如有）
注：注册执业证书或其他证书
拟派项目负责人、专项咨询负责人最近连续三个月的

社保证明（如有）

资格业绩汇总表（若有）

（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）
	序号
	该业绩证明对象
	工程名称
	建设单位

（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容
	在投标文件的位置

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标保证金缴纳证明资料（如有）
提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用，从投标人基本账户转出凭证。
中小企业声明函（若有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （招标人） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                         企业名称（盖章）：

日 期：
注：

1.填写要求：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；②中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；③投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

投标承诺书
（招标人名称）                    ：
本公司已详细阅读    （项目名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。
2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（或制作机器码、创建标识码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺我方拟派相关人员符合以下要求：（1）拟派注册监理工程师担任项目负责人的，不得在其他监理项目中担任总监理工程师，也不得在其他全过程工程咨询项目中担任监理专项咨询负责人；拟派注册建造师担任项目负责人的，不得在其他施工项目担任项目负责人，也不得在其他工程总承包项目中担任施工负责人。

（2）担任监理专项咨询负责人（项目总监理工程师）的注册监理工程师不得同时在其他项目担任总监理工程师。（招标公告如无此要求的本条不适用）
7.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理。（投标人须知如无此要求不须承诺）
8.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

9.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单失信（严重违法失信企业名单、联合惩戒名单）或限制参加投标。

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人              （身份证号码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份证号码：              联系手机号码：   （必须为本人实名办理的手机号码）             ） ，上述人员承诺承担相应的法律责任 。

13.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）    。

14.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人     拟派项目负责人（签字）：      对所在单位参与本次投标知情，投标中使用的本人相关业绩真实有效。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

                        年    月    日

省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件

投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料（若有）
全过程工程咨询服务投标文件

（封面）
项目名称：                                  

投标文件内容：      投标文件技术标格式      
投标人：              （单位盖章）          
法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）  
日期：     年     月     日
目    录
1.全过程工程咨询服务工作大纲；

2.设计方案；
3.咨询服务管理体系及标准；

4.重点难点分析；
5.信息化管理与应用水平；

6.拟分包咨询业务及分包商情况；

7.投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料（若有）。
（目录列举内容仅供招标人编制一般全咨项目招标文件时参考，招标人需根据项目实际情况合理设置文件组成资料，且与“投标人须知前附表”第3.1条相对应）
全过程工程咨询服务工作大纲

招标人需根据项目实际情况自行合理设置。

设计方案

招标人需根据项目实际情况自行合理设置。

咨询服务管理体系及标准

招标人需根据项目实际情况自行合理设置。

重点难点分析

招标人需根据项目实际情况自行合理设置。

信息化管理与应用水平

招标人需根据项目实际情况自行合理设置。

拟分包咨询业务及分包商情况

招标人需根据项目实际情况自行合理设置。

招标人需要的其他资料

招标人需根据项目实际情况自行合理设置。
全过程工程咨询服务投标文件

（封面）
项目名称：                                   
投标文件内容：        投标文件资信标         
投标人：         （单位盖章）                
法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）   
日期：     年     月     日
目    录
1.投标人一般情况；
2.近年财务状况表；
3.评分业绩汇总表（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）；
4.投标人、拟派项目负责人信用情况；
5.项目管理班子配备情况表（附所需证书、证件、承诺书等证明资料）；
6.投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料（若有）。
（目录列举内容仅供招标人编制时参考，招标人需根据项目实际情况合理设置文件组成资料，且与“投标人须知前附表”第3.1条相对应）
投标人一般情况

	投标人名称
	

	联系人
	
	电话
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	投标责任人（法律责任人）
	投标直接责任人员为本次投标委托授权代表
	
	电话
	

	
	身份证号
	
	住址
	

	
	投标的主管人员为法定代表人
	
	电话
	

	
	身份证号
	
	住址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注：


近年财务状况表（若有）

提供近  年财务审计报告

评分业绩汇总表（若有）

（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）
	序号
	该业绩

证明对象
	工程名称
	建设单位

（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容
	在投标文件的位置

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人、拟派项目负责人信用情况（若有）
	
	信用评价等级
	省信用评价总分

	(投标人
	
	

	(项目负责人
	
	


项目管理班子配备情况表
工程名称：
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要工程名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料
（若有）
全过程工程咨询服务投标文件

（封面）
项目名称：                                  

投标文件内容：      投标文件商务标格式      
投标人：                         （单位盖章）
法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
日期：     年     月     日
目    录
1.咨询服务费报价表
2.其它资料（若有）
（目录列举内容仅供招标人编制时参考，招标人需根据项目实际情况合理设置文件组成资料，且与“投标人须知前附表”第3.1条相对应）
咨询服务费报价表
工程名称：

	序号
	费 用 名 称
	单位
	计 算 依 据
	单价（元）
	数 量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	合计咨询服务费总报价为人民币小计：￥ 
元

	投标人已充分考虑整个咨询服务时间内的全部工作所需费用，并包含在投标总报价中。

	报价依据和说明及咨询服务费调整的条件和办法、延长咨询服务期的优惠条件（可另附页）：根据本招标文件和招标人所提供的资料及咨询范围、内容，考虑该项目的重要性和规模及本公司的实际投入，及积极响应招标文件。本报价包含工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。


投标人： 
（盖章） 

法定代表或委托代理人：       （签字或盖章）

其它资料（若有）






法定代表人身份证复印件（正面）


法定代表人身份证复印件（反面）











委托代理人身份证复印件（正面）


委托代理人身份证复印件（反面）










